UMOWA

NR  .........................,  Nr Centralnego Rejestru ...........................

zawarta w dniu ..................................... w Szczecinie  pomiędzy:

1.  Gminą Miasto Szczecin

reprezentowaną przez:

Elżbietę Masojć		            -  Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin

Lidię Rogaś		            -  Dyrektora Wydziału  Oświaty

zwaną dalej Zamawiającym,  a

2.  nazwa podmiotu :   ..................................................................................

zam. ( w przypadku osoby fizycznej )

forma prawna :      ....................................................................................

adres siedziby :      ....................................................................................

numery identyfikacyjne :  NIP .........................., REGON  .....................

Rejestr Handlowy lub Nr ewidencji działalności gospodarczej  ..............

reprezentowanym przez:

................................................................ ..................................................

zwany dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru

oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi

zmianami).

( 1

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

### „Roboty budowlane związane  z usunięciem wyrobów zawierających azbest

### w budynku Przedszkola Publicznego  Nr 80 przy ul. Łokietka 15 w Szczecinie”.

2.    Zakres przedmiotu umowy określa  dokumentacja projektowo-kosztorysowa

### pn. „Roboty budowlane z usunięciem wyrobów zawierających azbest w budynku

Przedszkola Publicznego  Nr 80 przy ul. Łokietka 15 w Szczecinie” opracowana

przez Biuro Budowlane „ ASKONA”, ul. Tetmajera 5a, 71-320 Szczecin.

3.    Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za

podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4.   Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania   wszelkich innych  prac towarzyszących

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

( 2

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe :

brutto w wysokości :   ...................................

/ słownie:   ......................................................................................................................./,

zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.   Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających

z umowy : ..............................................................

3.   Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON

wymaga natychmiastowego pisemnego  informowania Zamawiającego.

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu umowy.

( 3

1.  Strony  dokonują podziału przedmiotu umowy na etapy będące jednocześnie przedmiotami

odbiorów częściowych. Podział na etapy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

stanowiący  równocześnie harmonogram realizacji i finansowania robót.

2.  Odbiór częściowy oraz odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru

częściowego oraz bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez

strony bez zastrzeżeń.

3.  Do protokołu odbioru Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć  dokumenty świadczące

o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,

oświadczenie  kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument

stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.

( 4

1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie dłuższy niż 45  dni kalendarzowych

od dnia przekazania placu budowy w okresie od 02 lipca 2007 r.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne.

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu

gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi  36 miesięcy,

licząc od daty odbioru końcowego. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3

do  niniejszej umowy.

4. Okres rękojmi za wady  fizyczne równy  okresowi gwarancji  rozpoczyna się z dniem

podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa

w dniu wygaśnięcia gwarancji .

( 5

1. Zamawiający  zobowiązuje się:

- przekazać protokolarnie  Wykonawcy plac budowy,

- dokonać odbioru wykonanych prac,

- zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty przez Przedszkole Publiczne Nr 80.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania.

- Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie:

branża budowlana   -     Janusz Roźmiej

4.   Inżynierem Kontraktu ustanowionym przez Zamawiającego będzie: Janusz Roźmiej

( 6

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w ( 1, w terminie,

z należytą  starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

2.   W szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

# przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

- doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia

cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru,

- oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają

być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny  i miejsca

udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako

stanowiące część placu budowy,

- zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,

# Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami,

# Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu

# uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych

# ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy.

# 4)   Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne

# materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.,

# 5)   Roboty w trakcie trwania zajęć w przedszkolu wykonywać ze szczególną

# ostrożnością, w czasie  uzgodnionym z dyrekcją PP Nr 80.

# 6)   Po zakończeniu robót usunąć, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia

# tymczasowe,  zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót  nadający się do

# użytkowania, w stanie uporządkowanym,

# Na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona

# zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

# 8)   Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

# 9)   Zawiadamiać  Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach

# jakościowych materiałów,

# Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności

# jego wykonania,

# 11)  Usunąć niezwłocznie ujawnione usterki,

# 12)  Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu

# sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone

# do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonać prób niszczących wykonanych

# robót (odkucia, wycinki, itp.),

13) Wykonać próby i sprawdzenia  przewidziane warunkami technicznymi  wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych.

14)  Wszystkie materiały zastosowane  podczas remontu  powinny posiadać obowiązujące  świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie,

a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

15) Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania

odpadów budowlanych ( odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego ) odzyskowi,

a  jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek

dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

16) Demontaż wyrobów zawierających azbest musi być wykonany przez uprawnioną do

tego rodzaju robót firmę.

3.   Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie:

............................................... nr uprawnień budowlanych ................ z roku ........

( 7

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać :

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę  wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

- warunki płatności - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 14 niniejszej Umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia gwarancji bankowej ( ubezpieczeniowej)  na wartość podzlecanych robót powiększoną o 20 % tj........................ ważnej do dnia .......... której beneficjentem jest Zamawiający, tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy, na wypadek nieterminowego regulowania zobowiązań przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy może być wniesione w formie gotówki tj. potrącone z faktury Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1, przekazanego Zamawiającemu w formie oświadczenia.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

Nazwa i adres podwykonawcy: .................................................................................

.....................................................................................................................................

Zakres robót:  ..................................

Wartość  robót .............................

Pozostały zakres robót  Wykonawca wykona siłami własnymi.

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich

informacji dotyczących podwykonawców.

11.  Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust 9               w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które

wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 8

# Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia.

Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 200 000,00 zł

( 9

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie :

............... , /  słownie :  ........../ tj.10 % ceny całkowitej podanej w ofercie cenowej.

2.   Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie ...........

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść  na rachunek bankowy

Zamawiającego-  Urząd Miasta Szczecin  Bank PEKAO  S.A. II o/ Szczecin

nr 16124039271111000040995290.

5.   Wykonawca dostarczy kserokopię dokumentu wpłaty.

6.  100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji   ubezpieczeniowych

musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30 % zabezpieczenia  musi obejmować

okres rękojmi + 15 dni.

7.   W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń ) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

- termin obowiązywania gwarancji

- miejsce i termin zwrotu gwarancji

8.  Zwrot zabezpieczenia  przez Zamawiającego w gotówce nastąpi w niżej podanych

wysokościach  i terminach:

- 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi

( 10

1.  Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły:

1)  zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących

obniżenie wartości robót,

2) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż

przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej.

2. Podstawą zmniejszenia wynagrodzenia z powodów wymienionych w pkt.1) lub pkt.2)

jest protokół konieczności  zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Wykonawcę.

( 11

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie

zwiększa  wynagrodzenia umownego, określonego w ( 2 ust 1. Podstawą wprowadzenia

robót zamiennych jest protokół konieczności  robót zamiennych zatwierdzony przez

inspektora nadzoru i Wykonawcę.

( 12

1. Zapłata będzie realizowana na podstawie faktur częściowych i protokołu odbioru robót

częściowych podpisanego przez inspektora nadzoru oraz faktury końcowej

i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania robót podpisanego przez

inspektora nadzoru. Faktury częściowe będą  wystawiane zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo- finansowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej

umowy. Kwota wynikająca z faktury końcowej nie może być mniejsza niż 30 % wartości

przedmiotu umowy. Faktury częściowe i faktura końcowa powinny zawierać

potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności z  załączonymi do nich odpowiednio

protokołami odbioru częściowymi i końcowym.

2.  Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości

lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy   z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy.  W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

3.  Płatnikiem faktur  jest: Przedszkole Publiczne Nr 80.

4.  Terminy płatności należności:

rozliczenie częściowe i końcowe - 16 dni od daty odbioru faktury przez

Przedszkole Publiczne Nr 80.

wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót lub protokołem stwierdzającym

usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru robót

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Przedszkola

Publicznego Nr 80.

6.  Zamawiający oświadcza, że:

1)   upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

2)   Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej NIP   852-18-41-404

Adres: 70-256 Szczecin, ul. Łokietka 15  telefon 091 43 18 138

( 13

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1  jest nieważna.

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

( 14

1.  Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0,3% wynagrodzenia umownego brutto liczone za każdy dzień zwłoki,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź

rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot

odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie

od  umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.  W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy

zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia

uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

4.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki, staje się wymagalne:

1)   za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

5.  W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania okresu rękojmi Zamawiający wzywa

dwukrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia usterek Zamawiający

zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów

związanych z usuwaniem usterek. Jeżeli koszt usunięcia usterek przekroczy wartość

zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia usterek, a następnie

przysługuje mu prawo dochodzenia różnicy pomiędzy wartością zwolnionego

zabezpieczenia, a faktycznym kosztem usuwania usterek na drodze sądowej.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie usterek pomimo dwukrotnego

wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia usterek

poniesionych przez Zamawiającego.

( 15

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie  przepisy kodeksu

cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

jeden dla Wykonawcy,

jeden dla Płatnika – Przedszkola Publicznego Nr 80,

jeden dla Zamawiającego – Gminy Miasto Szczecin.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                    WYKONAWCA :

Załącznik Nr 3 do umowy

# Warunki gwarancji

## Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na robotach budowlanych

## związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest w budynku Przedszkola

## Publicznego  Nr 80 przy ul. Łokietka 15 w Szczecinie i zobowiązuje się do usunięcia

## wad fizycznych,  jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku  z wystąpieniem wady.

- Zamawiającego reprezentuje  Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 80.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający  zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie  pisemnie w drodze listu poleconego  potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający

może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten  uzgodnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

WYKONAWCA: