Załącznik nr 5 do siwz

UMOWA   nr  WOU-I/____________/2008

zawarta w dniu _________ w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10,  REGON 811684232, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w którego imieniu działa

Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta

Ewa Słodkowska – Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu

zwaną dalej Zamawiającym, a

___________________________________________________________________________, zwanym dalej Wykonawcą

I. Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na renowacji i wykonaniu wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie stylowego wyposażenia: szafy ubraniowej i obudowy  szafy pancernej,

- renowację wyposażenia : ław niskich – 9 szt., ławy średniej – 1 szt., foteli drewnianych – 44szt., krzeseł drewnianych – 7 szt., foteli drewnianych wysokich – 3 szt., stołów drewnianych – 6 szt., przestawek – 2 szt., kufrów drewnianych – 5 szt., kredensów drewnianych – 3 szt., stołu drewnianego zabytkowego – 1 szt., szafki drewnianej małej – 1 szt.

zgodnie z przedmiarem prac.

§ 2

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- utrzymanie porządku w pomieszczeniu w czasie realizacji umowy;

- Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na użyte preparaty i zamontowane materiały.

### II. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 3

- Termin realizacji umowy 01.09. -  27.11.2008 r..

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się protokół sporządzony na okoliczność dokonania odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przywołania na odbiór końcowy pracownika Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

### III. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

- Zamawiający za  wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty brutto (łącznie z VAT) :  __________ zł (słownie: ________________________ ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

IV. Warunki płatności

§ 5

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiana przez  Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 7 dni, od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru .

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek nr konta bankowego __________________________.

- Za dzień zapłaty  uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, i telefonu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

### V.  Gwarancja jakości

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji przez okres 12 miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego.

### VI. Kary umowne

§ 8

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

2.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 5 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki

- 0,5% wynagrodzenia umownego  za każdy następny dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- w przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

- roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni

- w przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w protokółach z przeglądu w okresie rękojmi, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

#### VII. Postanowienia końcowe

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

- Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA