UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR CRU/15/  ………………………….

zawarta w dniu ............................. pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

NIP 851-030-94-10, REGON 811684232

reprezentowaną przez:

- …………………………				- ……………………………………

zwanym dalej “Zamawiającym”, a:

…………………………………………………………………………………………………………… NIP: …………………….; REGON ………………………

reprezentowaną przez:

- ……………………………			- …………………………………..

zwanym dalej “Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), oraz na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina nr 45/16 z dnia 08.02.2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest …………………………………………….

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową pt.:

…………………………………………………………………………...

- Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie oferta cenowa wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 wszelkich prac towarzyszących potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w §2  w terminie nie dłuższym niż do 21.12.2016 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz Zamawiającemu spowodowanych przez Wykonawcę oraz osoby działające na jego zlecenie i powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

- Wszystkie dokumenty powstałe po realizacji wykonanych prac (wyniki testów, dokumentacja powykonawcza i certyfikaty) zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie wskazanym w ust.2.

§ 4

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie …………….. zł (słownie: ……………………………………….), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23%.

- Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia obustronnie podpisany przez osoby upoważnione przez strony, określone w § 9 niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony oświadczają, iż są podatnikami podatku VAT.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i prowadzenia prac w sprzyjających warunkach – ustalona temperatura zewnętrzna minimum 5° C (w dzień) w ciągu całego okresu inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać prowadzenie wszystkich prac w obiektach, a zwłaszcza prac uciążliwych z zarządcą budynku i dostosować się do terminów i warunków przez niego wskazanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oznaczenia identyfikatorem bądź odzieżą osób wykonujących prace, wskazującymi firmę, na rzecz której działa dana osoba.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych i z tytułu rękojmi przez okres …… miesięcy.

- Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. W przypadku, gdy ten termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni (przy czym Wykonawca potwierdzi termin przyjazdu w celu usunięcia usterki), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie, mailem lub faksem Wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy szczegółowych informacji 
o zewnętrznych przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia.

- W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia do skutecznego usunięcia usterki.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ……………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ........................ wydane w dniu .......................................

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych dokumentów przewidzianych prawem 
w zakresie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

- Wykonawca zapewni na terenie budowy ochronę mienia i ochronę przeciwpożarową.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób i sprawdzeń instalacji teletechnicznych na własny koszt. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prób i sprawdzeń Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentacji powykonawczej. W przypadku załączenia dokumentów zawierających niewłaściwe wyniki prób i sprawdzeń Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego ponownie próby i sprawdzenia na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcia dróg i chodników wraz wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przedstawicielom Zamawiającego wskazanym 
w § 10 robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni przed ich zakryciem lub zaniknięciem mailem, faksem lub pisemnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz w jednym egzemplarzu na elektronicznym nośniku pamięci na własny koszt.

- Dokumentacja powykonawcza drukowana musi zawierać mapę geodezyjną z naniesioną wybudowaną infrastrukturą podziemną z potwierdzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaewidencjonowania wybudowanych elementów.

- Dokumentacja powykonawcza elektroniczna musi zawierać całość dokumentacji w formacie PDF natomiast wszystkie schematy, rysunki i rzuty pomieszczeń w formacie DWG. Ponadto zawierać musi również cyfrowe mapy układzie współrzędnych PL-2000 strefa 5 w formacie DWG obszarów na których były instalowane elementy infrastruktury podziemnej ze zwektoryzowanymi wszystkimi elementami infrastruktury znajdującymi się w obszarze projektowania. Wybudowana infrastruktura musi być na nich naniesiona.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących i uzyskania potwierdzenia od właściciela terenu że prace zostały wykonane właściwie i nie wnosi do nich żadnych uwag. Uzyskane potwierdzenia załączy do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa oraz gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów  do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie, mailem lub faksem Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego całości prac po ich zakończeniu.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Dostarczenie Wykonawcy przedmiarów,  które należy traktować jako pomocnicze.

- Udostępnienie pomieszczeń i lokalizacji, w których mają być wykonane prace objęte umową.

- Określenie wymagań technicznych wykonawstwa poszczególnych zadań.

- Dokonanie odbioru wykonania całości prac w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do jego przeprowadzenia.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
w terminie realizacji umowy,

- 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu.

- 10% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia. Pobranie jest możliwe przed wymagalnością wynagrodzenia.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 8

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części bez zgody Zamawiającego

  - W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającej 7 dni Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem prawa 
do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu lub gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić oraz żądać kary umownej.

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

  - Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca winny odstąpienia od Umowy.

§ 9

Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań i upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy:

ze strony Zamawiającego:	1. …………………………………………………….

2. …………………………………………………….

ze strony Wykonawcy:		1. ……………………………………………………….

2. ..........................................................................................

§ 10

- Wykonawca przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym realizację robót prowadzonych w ramach realizacji inwestycji wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Umowa została sporządzona na piśmie w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych  dotyczących Zamawiającego, otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty, którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

- Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą Umową.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz kopia oferty Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: