Załącznik nr 2 do modyfikacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zmienia, uszczegóławia, rozszerza zapisy PFU. W przypadku rozbieżności należy kierować się zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego również SOPZ).

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego Przedszkola Publicznego Nr 18   przy ul. Unisławy 15a na działce nr 11/3, obręb 1020 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie   dokumentacji projektowo- kosztorysowej w oparciu o SIWZ, program funkcjonalno- użytkowy, decyzję Nr 5/2017 z dnia 01.08.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Police , warunki określone we wzorze umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu  na budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksowe  wykonanie nowego 10- oddziałowego przedszkola  umożliwiającej realizację obiektu w dwóch  nw.  częściach:

- Część  I –kompleksowa budowa  i wyposażenie kuchni oraz skrzydła z minimum 5  oddziałami przedszkolnymi z pełnym zapleczem sanitarnym, socjalnym i dydaktycznym 
(dla nowoprojektowanych  oddziałów) , wykonanie  przebudowy uzbrojenia podziemnego, budowa nowych przyłączy , węzła cieplnego Sec, prace zagospodarowania terenu , budowa nowego zjazdu  i wykonanie ogrodzenia całego terenu wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi umożliwiającymi  przekazania  ww. obiektów do  użytkowania
 i użytkowania ich  tj. relokacji  obecnych pięciu  grup przedszkolnych  z istniejącego budynku Przedszkola Publicznego Nr 18 na czas wykonywania robót części II.

- Część II -wyburzenie istniejącego obiektu, kompleksowa budowa  i wyposażenie skrzydła  z oddziałami przedszkolnymi  i sali gimnastycznej wraz z pracami zagospodarowania terenu , budową placu zabaw oraz pracami towarzyszącymi niezbędnymi do zakończenia całego zadnia inwestycyjnego, przekazania go  do użytkowania i użytkowania nowego przedszkola.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza realizację budynku w technologii tradycyjnej lub prefabrykowanych modułów przestrzennych stalowych.

Poprzez prefabrykowany  moduł przestrzenny Zamawiający rozumie obiekt wysokiego stopnia prefabrykacji, który wraz z instalacjami technicznymi budynku produkowany jest 
w zakładzie prefabrykacji.

Wszelkie prace wykończeniowe w dostarczanych modułach muszą być już wykonane, 
a dopuszczalne są jedynie prace resztkowe i łączeniowe na stykach poszczególnych modułów.

Spawanie elementów konstrukcji modułów na placu budowy jest niedozwolone.

W przypadku wykorzystania prefabrykowanych modułów przestrzennych  o stalowej konstrukcji nośnej, Zamawiający wymaga aby konstrukcja były spawane zgodnie z normą EN 1090-2:2008+A1:2011. Wykonawca prefabrykowanych modułów przestrzennych  musi posiadać certyfikat spawalniczy producenta modułów, wydany przez stosowną jednostkę notyfikowaną.

Ponadto, wykonawca prefabrykowanych modułów przestrzennych  musi spełniać  wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-3. Do oferty dołączyć  certyfikat wydany przez stosowną jednostkę notyfikowaną, zaś powierzchnię zewnętrzną konstrukcji nośnej należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg PN EN ISO 12 944.

  - Wykonanie  na podstawie zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowo- kosztorysowej  robót budowlanych wraz z kompleksowym wyposażeniem obiektu oraz wszelkich robót towarzyszących umożliwiających oddanie do użytkowania

i  użytkowanie  obiekt z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
z uwzględnieniem konieczności relokacji dzieci ( pełnych pięciu oddziałów przedszkolnych) z istniejącego Przedszkola Publicznego Nr 18 do nowopowstałego obiektu na czas prac rozbiórkowych i budowlanych Części  II.

UWAGA:

Podczas prowadzenie prac wchodzących w zakres  Części I, roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający normalną , niezakłóconą pracę istniejącego Przedszkola Publicznego Nr 18.

Roboty rozbiórkowe i budowlane wchodzące w zakres Części II można rozpocząć po relokacji dzieci z istniejącego Przedszkola Publicznego Nr 18 do obiektów zrealizowanych  w ramach Części I  po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie tych obiektów.

Podczas realizacji prac wchodzących w zakres Części  II,  roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający normalną , niezakłóconą pracę przedszkola w nowopowstałym obiekcie w ramach realizacji Części I prac.

W trakcie wykonywania prac polegających na kompleksowym wykonaniu sali gimnastycznej  ( etap 4 wg PFU) i  placu zabaw roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający normalną , niezakłóconą pracę przedszkola w nowopowstałym obiekcie w ramach realizacji Części I prac i Części II prac z wyłączeniem sali gimnastycznej .

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

UWAGA:

MINIMALNY OKRES GWARANCJI I REKOJMI  ZA WYKOANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYPOSAŻENIAM OBIEKTU ZGODNIE Z WYMOGAMI SIWZ.