Załącznik 15. Harmonogram realizacji zadań

1. zadania własne wraz z ich finansowaniem

| **Lp.** | **Obszar interwencji** | **Zadanie** | **Podmiot odpowiedzialny za realizację** | **Szacunkowe koszty realizacji zadania[[1]](#footnote-1)** | **Potencjalne źródła finansowania** | **Dodatkowe informacje o zadaniu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2017-2024** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
| **1.** | **OKJP** | **CEL I: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu** |
| **1.1.** | **OKJP** | Promowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń (np. wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków ale także promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze i transportu publicznego) | UM Szczecin | - | Środki własne,WFOSIGW,NFOSIGW | - |
| **1.3.** | **OKJP** | Upłynnienie ruchu w miastach poprzez rozproszenie ruchu (budowa obwodnic), wzmocnienie wykorzystania transportu publicznego oraz stworzenie funkcjonalnego systemu transportu alternatywnego | UM Szczecin, ZDiTM | - | Środki własne, RPO WZP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 | Zadanieuwzględnione w 1.7. i 1.8. ZH oraz 1.13. GWŚ  |
| 1.3.1. | **OKJP** | Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I  | UM Szczecin, ZDiTM | 158 148 zł | 8 541 852 zł | - | - | - | - | - | 8 700 000 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020  | - |
| 1.3.2. | **OKJP** | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) | UM Szczecin, ZDiTM | 450 000 zł | - | - | - | - | - | - | 450 000 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| 1.3.3. | **OKJP** | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej  | UM Szczecin, ZDiTM | - | - | - | - | - | - | - | - | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| 1.3.4. | **OKJP** | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą  | UM Szczecin, ZDiTM | 158 141 zł | 9 621 234 zł | - | - | - | - | - | 9 779 375 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| 1.3.5. | **OKJP** | Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego  | UM Szczecin, ZDiTM | 800 000 zł | 18 700 000 zł | - | - | - | - | - | 19 500 000 zł | Środki własne, ZIT | - |
| 1.3.6. | **OKJP** | Szczeciński Rower Miejski  | UM Szczecin | 120 000 zł | - | - | - | - | - | - | 120 000 zł  | Środki własne | - |
| 1.3.7. | **OKJP** | Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | UM Szczecin, ZDiTM | 87 601 zł | 87 601 zł | - | - | - | - | - | 175 202 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| 1.3.8. | **OKJP** | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego  | UM Szczecin, ZDiTM | 400 000 zł | 4 555 000 zł | - | - | - | - | - | 4 955 000 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| 1.3.9. | **OKJP** | Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia | UM Szczecin, ZDiTM | 100 000 zł | 300 000 zł | - | - | - | - | - | 400 000 zł  | Środki własne, POIiŚ 2014-2020 | - |
| 1.3.10. | **OKJP** | Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)  | UM Szczecin, ZDiTM | 978 300 zł | 900 000 zł | 7 000 000 zł | 19 000 000 zł | 19 172 295 zł | - | - | 47 050 595 zł  | Środki własne, POIiŚ 2014-2020 | - |
| 1.3.11. | **OKJP** | Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie  | UM Szczecin | 3 000 000 zł | - | 13 250 000 zł | - | - | - | - | 16 250 000 zł  | Środki własne, POIiŚ 2014-2020 | - |
| 1.3.12. | **OKJP** | Szczecińska Kolej Metropolitalna  | UM Szczecin | 2 985 254 zł | 20 849 371 zł | 31 463 843 zł | 23 857 299 zł | 15 473 388 zł | 3 575 734 zł | - | 98 204 889 zł | Środki własne, POIiŚ 2014-2020 | -  |
| 1.3.13. | **OKJP** | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska  | UM Szczecin, ZDiTM | 100 000 zł | - | - | - | - | - | - | 100 000 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020  | - |
| 1.3.14. | **OKJP** | Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej  | UM Szczecin, ZDiTM | 1 950 500 zł | - | - | - | - | - | - | 1 950 500 zł | Środki własne | - |
| 1.3.15. | **OKJP** | Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej | UM Szczecin, ZDiTM | 9 369 650 zł | - | - | - | - | - | - | 9 369 650 zł | Środki własne | - |
| 1.3.16. | **OKJP** | Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | UM Szczecin, ZDiTM | 500 000 zł | 9 700 000 zł | 5 000 000 zł | - | - | - | - | 15 200 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.17. | **OKJP** | Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej  | UM Szczecin, ZDiTM | - | 500 000 zł | 5 000 000 zł | - | - | - | - | 5 500 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.18. | **OKJP** | Przebudowa ul. 9-Maja  | UM Szczecin, ZDiTM | 5 143 145 zł | - | - | - | - | - | - | 5 143 145 zł | Środki własne | - |
| 1.3.19. | **OKJP** | Przebudowa ul. Emilii Plater  | UM Szczecin, ZDiTM | 50 000 zł | 1 700 000 zł | - | - | - | - | - | 1 750 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.20. | **OKJP** | Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie  | UM Szczecin, ZDiTM | 6 387 731 zł | - | - | - | - | - | - | 6 387 731 zł | Środki własne | - |
| 1.3.21. | **OKJP** | Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie | UM Szczecin, ZDiTM | 180 000 zł | 5 820 000 zł | - | - | - | - | - | 6 000 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.22. | **OKJP** | Przebudowa ul. Grzybowej  | UM Szczecin, ZDiTM | 45 000 zł | 2 500 000 zł | - | - | - | - | - | 2 545 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.23. | **OKJP** | Przebudowa ul. Huculskiej  | UM Szczecin, ZDiTM | 100 000 zł | 4 050 000 zł | - | - | - | - | - | 4 150 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.24. | **OKJP** | Przebudowa ul. Kwiatowej | UM Szczecin, ZDiTM | 3 013 240 zł | 1 400 000 zł | - | - | - | - | - | 4 413 240 zł | Środki własne | - |
| 1.3.25. | **OKJP** | Przebudowa ul. Łomżyńskiej | UM Szczecin, ZDiTM | 120 500 zł | 2 964 500 zł | - | - | - | - | - | 3 085 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.26. | **OKJP** | Przebudowa ul. Łowieckiej  | UM Szczecin, ZDiTM | 2 049 000 zł | - | - | - | - | - | - | 2 049 000 zł | Środki własne, | - |
| 1.3.27. | **OKJP** | Przebudowa ul. Nowy Świat  | UM Szczecin, ZDiTM | 114 882 zł | 3 245 118 zł | - | - | - | - | - | 3 360 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.28. | **OKJP** | Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)  | UM Szczecin, ZDiTM | 55 842 zł | 1 549 158 zł | - | - | - | - | - | 1 605 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.29. | **OKJP** | Przebudowa ul. Szybowcowej  | UM Szczecin, ZDiTM | 4 418 640 zł | - | - | - | - | - | - | 4 418 640 zł | Środki własne | - |
| 1.3.30. | **OKJP** | Przebudowa ul. Wiosennej  | UM Szczecin, ZDiTM | 2 380 379 zł | - | - | - | - | - | - | 2 380 379 zł | Środki własne | - |
| 1.3.31. | **OKJP** | Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)  | UM Szczecin, ZDiTM | - | 1 300 000 zł | - | - | - | - | - | 1 300 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.32. | **OKJP** | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej  | UM Szczecin, ZDiTM | 142 000 zł | 2 700 000 zł | 2 388 000 zł | 9 440 000 zł | - | - | - | 14 670 000 zł | Środki własne | - |
| 1.3.33. | **OKJP** | Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej  | UM Szczecin, ZDiTM | 29 800 zł | 270 000 zł | - | - | - | 4 000 000 zł | 12 000 000 zł | 16 299 800 zł | Środki własne | - |
| 1.3.34. | **OKJP****ZH** | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I  | UM Szczecin, ZDiTM | 860 000 zł | 606 830 zł | - | - | - | - | - | 1 466 830 zł | Środki unijne, środki własne | inwestycjapowiązana z zadaniami 1.8. i 1.9. ZH |
| 1.3.35. | **OKJP****ZH** | Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia | UM Szczecin, ZDiTM | 100 000 zł | - | - | - | - | - | - | 100 000 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | inwestycja powiązana z zadaniem 1.7. ZH |
| 1.3.36. | **OKJP****ZH** | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie  | UM Szczecin, ZDiTM | 7 350 000 zł | 51 038 700 zł | 51 038 700 zł | 37 594 704 zł | - | - | - | 147 022 104 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 (ZIT) | inwestycja powiązana z zadaniem 1.8. ZH |
| 1.3.37. | **OKJP****ZH** | Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina  | UM Szczecin, ZDiTM | 906 659 zł | 8 524 102 zł | 5 324 102 zł | 5 312 390 zł | - | - | - | 20 067 253 zł | Środki własne, środki zewnętrzne | inwestycja,powiązana z zadaniem 1.8. ZH |
| 1.3.38. | **OKJP****ZH** | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6  | UM Szczecin, ZDiTM | 6 000 000 zł | 45 000 000 zł | 34 583 370 zł | - | - | - | - | 85 583 370 zł | Środki własne, POIiŚ 2014-2020  | inwestycja powiązana z zadaniem 1.8. ZH |
| 1.3.39. | **OKJP****ZH** | Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | UM Szczecin, ZDiTM | 1 525 520 zł | 1 146 800 zł | 20 000 000 zł | 32 000 000 zł | - | - | - | 54 672 320 zł  | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.8. ZH |
| 1.3.40. | **OKJP****ZH** | Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | UM Szczecin, ZDiTM | 1 200 000 zł | 51 800 000 zł | 39 742 710 zł | - | - | - | - | 92 742 710 zł  | Środki unijne, środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.8. ZH |
| 1.3.41. | **OKJP****ZH** | Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów  | UM Szczecin, ZDiTM | - | - | - | - | 70 000 000 zł | 100 000 000 zł | 75 000 000 zł | 245 000 000 zł  | Środki własne  | inwestycja powiązana z zadaniem 1.8. ZH |
| 1.3.42. | **OKJP** **ZH** | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza  | UM Szczecin, ZDiTM | 3 100 000 zł | 11 191 637 zł | 75 000 000 zł | 75 000 000 zł | 99 870 000 zł | 74 000 000 zł | 25 000 000 zł | 363 161 637 zł | Środki własne, zewnętrzne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.8. ZH |
| **1.6.** | **OKJP** | Modernizacja, likwidacja lub wymiana (na ekologiczne) konwencjonalnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, publicznych i usługowych | UM Szczecin | - | Środki własne, krajowe, zewnętrzne WFOŚiGW, RPO WZP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 | - |
| 1.6.1. | **OKJP** | Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II – Program KAWKA | UM Szczecin | 18 764 718 zł | 4 128 024 zł | - | - | - | - | - | 22 892 742 zł | Środki własne, NFOŚiGW,WFOSiGW  | - |
| 1.6.2. | **OKJP** | Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III – Program KAWKA | UM Szczecin | 765 216 zł | 1 020 289 zł | - | - | - | - | - | 1 785 505 zł  | Środki własne, NFOŚiGW,WFOSiGW  | - |
| **1.7.** | **OKJP** | Przebudowa, modernizacja i doposażenie lokalnych kotłowni | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne, inne | - |
| **1.8.** | **OKJP** | Promowanie technologii niskoenergetycznych i pasywnych w budownictwie indywidualnym i zbiorowym | UM Szczecin | - | Środki własne,WFOSIGW,NFOSIGW | - |
| 1.8.1. | **OKJP** | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  | UM Szczecin | 743 608 zł | 4 765 093 zł | 600 000 zł | - | - | - | - | 6 108 701 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| **1.9.** | **OKJP** | Termomodernizacja budynków mieszkalnych, publicznych i usługowych | UM Szczecin | - | Środki własne, krajowe, zewnętrzne | - |
| 1.9.1. | **OKJP** | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | UM Szczecin | 19 376 389 zł | 16 252 723 zł | - | - | - | - | - | 35 629 112 zł | Środki własne, POIiŚ 2014-2020 | - |
| 1.9.2. | **OKJP** | Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego | UM Szczecin | 1 068 000 zł | 1 000 000 zł | - | - | - | - | - | 2 068 000 zł | Środki własne, zewnętrzne | **-** |
| **1.****10.** | **OKJP** | Zakup nowych autobusów spełniających normy EURO | UM Szczecin, miejskie spółki autobusowe | - | Środki własne, RPO WZP 2014-2020  | - |
| 1.10.1. | **OKJP** | Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego | UM Szczecin, miejskie spółki autobusowe | 1 845 zł | 36 326 830 zł | - | - | - | - | - | 36 328 675 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020  | - |
| 1.10.2. | **OKJP** | Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego | UM Szczecin, miejskie spółki autobusowe | - | - | - | - | 25 000 000 zł | - | - | 25 000 000 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 (ZIT) | - |
| 1.10.3. | **OKJP****ZH** | Zakup 16 autobusów hybrydowych dla miasta Szczecin | UM Szczecin, miejskie spółki autobusowe | - | 39 264 675 zł | - | - | - | - | - | 39 264 675 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 (ZIT)  | inwestycjapowiązana z zadaniem 1.10. ZH |
| **1.****11.** | **OKJP** | Zmniejszenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym | UM Szczecin, miejskie spółki autobusowe | - | Środki własne, NFOŚiGW | - |
| 1.11.1. | **OKJP** | Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym | UM Szczecin, miejskie spółki autobusowe | 50 000 zł | - | - | 18 450 000 zł | - | - | - | 18 500 000 zł | Środki własne, NFOŚiGW | - |
| **1.****12.** | **OKJP** | Zmywanie dróg miejskich | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **1.****13.** | **OKJP** | Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z OZE, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych | UM Szczecin | - | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| 1.13.1. | **OKJP** | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II  | UM Szczecin | 555 284 zł  | 9 803 266 zł | - | - | - | - | - | 10 358 550 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| 1.13.2. | **OKJP** | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | UM Szczecin | 200 000 zł | 3 350 000 zł | 3 450 000 zł | - | - | - | - | 7 000 000 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| **1.****15.** | **OKJP** | Prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących wykorzystania OZE | UM Szczecin | - | Środki własne, krajowe,zewnętrzne, RPO WZP 2014-2020 | - |
|  | **OKJP** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **1 532 014 330 zł** | - | - |
| **1.** | **ZH** | **CEL I: Poprawa klimatu akustycznego poprzez dążenie do obniżenia hałasu do poziomu obowiązujących standardów** |
| **1.1.** | **ZH** | Sporządzenie map akustycznych miasta - 2019 r. | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
| **1.2.** | **ZH** | Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem na lata 2022-2027 | UM Szczecin | - | Środki własne, WFOSIGW | - |
| **1.3.** | **ZH** | Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
| **1.4.** | **ZH** | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie promowania transportu publicznego, pieszego, rowerowego, a także w zakresie szkodliwego oddziaływania hałasu | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
| **1.6.** | **ZH** | Wprowadzanie rozwiązań organizacyjno-technicznych ograniczających uciążliwość hałasu | UM Szczecin,ZDiTM | - | Środki własne | - |
| 1.6.1. | **ZH** | Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)  | UM Szczecin, ZDiTM | - | - | - | - | - | - | - | - | Środki własne | - |
| **1.7.** | **ZH** | Wyprowadzenie transportu z miasta poprzez budowę obwodnicy Szczecina | UM Szczecin, ZDiTM | - | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | Zadanie uwzględnione w 1.3. OKJP |
| **1.8.** | **ZH** | Budowa i modernizacja tras komunikacyjnych | UM Szczecin, ZDiTM | - | Środki własne | Zadanie uwzględnione w 1.3. OKJP |
| 1.8.1. | **ZH** | Program remontów nawierzchni ulic  | UM Szczecin, ZDiTM | 4 051 555 zł | 244 000 zł | - | - | - | - | - | 4 295 555 zł | Środki własne | - |
| 1.8.2. | **ZH** | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka | UM Szczecin, ZDiTM | - | 100 000 zł | - | - | - | - | - | 100 000 zł | Środki własne | **-** |
| 1.8.3. | **ZH** | Remont drogi publicznej Szczecin - Police  | UM Szczecin, ZDiTM | - | 3 037 510 zł | - | - | - | - | - | 3 037 510 zł | Środki własne | **-** |
| 1.8.4. | **ZH** | Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza – Wosia)  | UM Szczecin, ZDiTM | 1 797 450 zł | - | - | - | - | - | - | 1 797 450 zł | Środki własne | - |
| 1.8.5. | **ZH** | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej  | UM Szczecin, ZDiTM | 80 000 zł | 3 199 000 zł | - | - | - | - | - | 3 279 000 zł | Środki własne | - |
| 1.8.6. | **ZH****OKJP** | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | UM Szczecin, ZDiTM | 325 000 zł | 6 655 000 zł | 8 820 000 zł | - | - | - | - | 15 800 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.7. | **ZH****OKJP** | Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego | UM Szczecin, ZDiTM | 85 362 zł | 3 950 000 zł | - | - | - | - | - | 4 035 362 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.8. | **ZH****OKJP** | Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki | UM Szczecin, ZDiTM | 45 000 zł | 200 000 zł | 2 450 000 zł | - | - | - | - | 2 695 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.9. | **ZH****OKJP** | Modernizacja ul. Tczewskiej  | UM Szczecin, ZDiTM | 100 000 zł | 400 000 zł | 5 000 000 zł | 9 500 000 zł | - | - | - | 15 000 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.10. | **ZH****OKJP** | Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej  | UM Szczecin, ZDiTM | - | - | 300 000 zł | 3 000 000 zł | - | - | - | 3 300 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.11. | **ZH****OKJP** | Modernizacja ul. Żupańskiego | UM Szczecin, ZDiTM | 169 740 zł | 2 507 100 zł | - | - | - | - | - | 2 676 840 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.12. | **ZH****OKJP** | Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej  | UM Szczecin, ZDiTM | 1 000 000 zł | 16 800 000 zł | - | - | - | - | - | 17 800 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.13. | **ZH****OKJP** | Program Gumieńce - modernizacja dróg i chodników | UM Szczecin, ZDiTM | 360 000 zł | 2 625 000 zł | - | - | - | - | - | 2 985 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.14. | **ZH****OKJP** | Program Niebuszewo - modernizacja dróg i chodników  | UM Szczecin, ZDiTM | 350 000 zł | - | - | - | - | - | - | 350 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.15. | **ZH****OKJP** | Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce - modernizacja dróg i chodników | UM Szczecin, ZDiTM | 400 000 zł | 4 000 000 zł | - | - | - | - | - | 4 400 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.16. | **ZH****OKJP** | Program Pogodno - modernizacja dróg i chodników | UM Szczecin, ZDiTM | 2 392 540 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 3 000 000 zł | 3 000 000 zł | 14 392 540 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.17. | **ZH****OKJP** | Program Północ - modernizacja dróg i chodników | UM Szczecin, ZDiTM | 3 860 000 zł | 2 000 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 3 000 000 zł | 1 140 000 zł | - | 12 000 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.18. | **ZH****OKJP** | Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego  | UM Szczecin, ZDiTM | 1 245 544 zł | - | - | - | - | - | - | 1 245 544 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.19. | **ZH****OKJP** | Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" | UM Szczecin, ZDiTM | 6 600 000 zł | 200 000 zł | - | - | - | - | - | 6 800 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.20. | **ZH****OKJP** | Program Stołczyn - modernizacja dróg i chodników | UM Szczecin, ZDiTM | 50 000 zł | 1 200 000 zł | - | - | - | - | - | 1 250 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.21. | **ZH****OKJP** | Program Świerczewo - modernizacja dróg i chodników | UM Szczecin, ZDiTM | 100 000 zł | - | - | - | - | - | - | 100 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.22. | **ZH****OKJP** | Program Zdroje - modernizacja dróg i chodników  | UM Szczecin, ZDiTM | - | - | - | - | - | - | - | - | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| 1.8.23. | **ZH****OKJP** | Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta  | UM Szczecin, ZDiTM | 3 078 585 zł | - | - | - | - | - | - | 3 078 585 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| **1.9.** | **ZH** | Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ZDiTM | - | Środki własne, zewnętrzne | Zadanie, uwzględnione w 1.3. OKJP |
| 1.9.1. | **ZH** | Modernizacja infrastruktury torowej miasta | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ZDiTM | 7 223 885 zł | - | - | - | - | - | - | 7 223 885 zł | Środki własne, zewnętrzne | - |
| 1.9.2. | **ZH****OKJP** | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ZDiTM | 6 695 700 zł | 6 211 800 zł | 16 081 300 zł | 130 449 400 zł | 170 105 800 zł | 2 286 100 zł | 3 418 300 zł | 335 248 400 zł  | Środki własne, POIiŚ 2014-2020  | inwestycja powiązana z zadaniem 1.3. OKJP |
| **1.****10.** | **ZH** | Zakup i modernizacja taboru tramwajowego, autobusowego | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., SPPK Szczecin- Police sp. z o.o,, ZDiTM | - | Środki własne, POIiS 2014-2020 | Zadanie uwzględnione w 2.7. OKJP |
| 1.10.1. | **ZH** | Modernizacja i zakup tramwajów | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., SPPK Szczecin- Police sp. z o.o,, ZDiTM | - | - | - | 53 000 000 zł | 13 250 000 zł | 13 250 000 zł | 185 890 000 zł | 265 390 000 zł | Środki własne, POIiS 2014-2020 | - |
| **1.****11.** | **ZH** | Pomiary kontrolne hałasu, wydawanie decyzji o dopuszczalnymi poziomie hałasu | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
|  | **ZH** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **728 280 671 zł** | - | - |
| **1.** | **PEM** | **CEL I: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi** |
| **1.2.** | **PEM** | Pozyskiwanie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych, prowadzenie przez organy ochrony środowiska ewidencji źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne (zgłoszenia instalacji) | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **1.3.** | **PEM** | Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM | UM Szczecin | - | Środki własne, krajowe, zewnętrzne | - |
|  | **PEM** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **0 zł** | - | - |
| **1.** | **GW** | **CEL I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych** |
| **1.3.** | **GW** | Przywrócenie właściwych standardów sanitarnych wodom wykorzystywanym jako kąpieliska | UM Szczecin, ZUK | - | W ramach zadań własnych | - |
| **1.4.** | **GW** | Likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków  | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **1.5.** | **GW** | Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi | UM Szczecin | - | W ramach zadań własnych | - |
| **2.** | **GW** | **CEL II: Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą** |
| **2.1.** | **GW** | Uwzględnianie w dokumentachplanistycznych map ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz terenów zagrożonych podtopieniami | UM Szczecin | - | W ramach zadań własnych | - |
| **2.2.** | **GW** | Poprawa przepływu wód powodziowych, poprawa zdolności retencyjnej i opóźnienie spływu powierzchniowego wód opadowych, zapewnienie drożności odpływu | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **2.3.** | **GW** | Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej m.in rzeki Płoni poprzez usunięcie żelbetonowych elementów z koryta, utworzenie bystrza kamiennego | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **2.5.** | **GW** | Renowacja zbiorników retencyjnych i cieków na terenie Parku Arkońskiego w ramach projektu ”Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego” | ZUK | - | Środki własne | - |
| **2.6.** | **GW** | Przebudowa nabrzeży i zabezpieczenie przeciwpowodziowe m.in. Wyspy Puckiej i zlewni rzeki Płoni | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| 2.6.1. | **GW** | Przebudowa nabrzeża Starówka  | UM Szczecin | 18 030 056 zł | - | - | - | - | - | - | 18 030 056 zł | Środki własne | - |
| **2.7.** | **GW** | Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod budowę | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **2.8.** | **GW** | Remonty cieków wodnych | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| 2.8.1. | **GW** | Przebudowa strumienia Osówka – zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych. | UM Szczecin | 1 450 000 zł | - | - | - | - | - | - | 1 450 000 zł | Środki własne | - |
| **2.9.** | **GW** | Utworzenie programu gospodarki deszczowej | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| 2.9.1. | **GW** | Program gospodarki deszczowej (modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie miasta) | UM Szczecin | 1 027 427 zł | - | - | - | - | - | - | 1 027 427 zł | Środki własne | - |
|  | **GW** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **20 507 483 zł** | - | - |
| **1.** | **GWS** | **CEL I: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej**  |
| **1.1.** | **GWS** | Działania edukacyjne propagujące racjonalne korzystanie z zasobów wodnych | UM Szczecin | - | Środki własne,WFOSIGW | - |
| **1.2.** | **GWS** | Ograniczanie zużycia wody poprzez zmniejszenie strat na przesyle oraz optymalizacjęwykorzystania istniejącejinfrastruktury wodnej  | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
| **1.4.** | **GWS** | Zaopatrzenie gmin ościennych w wodę | ZWiK Sp. z o.o. | - | W ramach zadań własnych | - |
| **1.5.** | **GWS** | Zwiększenie dostępności mieszkańców do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz oczyszczalni ścieków | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
| **1.6.** | **GWS** | Egzekwowanie obowiązku przyłączenia się do kanalizacji | UM Szczecin | - | - | - |
| **1.7.** | **GWS** | Egzekwowanie przepisów w zakresie posiadania przez właścicieli korzystających ze zbiorników na nieczystości ciekłe umów na wywóz tych nieczystości | UM Szczecin | - | - | - |
| **1.8.** | **GWS** | Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę  | UM Szczecin, ZWiK Sp. z o.o.  | - | Środki własne | - |
| **1.9.** | **GWS** | Dotacje i budowaprzydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadnionaekonomicznie lubtechnicznie | UM Szczecin | - | Środki własne, WFOŚiGW | - |
| **1.****10.** | **GWS** | Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | UM Szczecin, podmioty upoważnione (straż miejska) | - | - | - |
| **1.****11.** | **GWS** | Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką ściekową (sieć kanalizacji, oczyszczalnie ścieków, urządzenia oczyszczające ścieki) | UM Szczecin, ZWiK Sp. z o.o. | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
| 1.11.1. | **GWS** | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej  | UM Szczecin | 770 000 zł | - | - | - | - | - | - | 770 000 zł | Środki własne, zewnętrzne | - |
| 1.11.2. | **GWS** | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze – Wyspa Pucka | UM Szczecin | 382 700 zł | - | - | - | - | - | - | 382 700 zł | Środki własne, zewnętrzne | - |
| 1.11.3. | **GWS** | Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i cieplną z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski) | UM Szczecin | 65 200 zł | - | - | - | - | - | - | 65 200 zł | Środki własne, zewnętrzne | - |
| **1.****12.** | **GWŚ** | Budowa kanalizacjideszczowej, modernizacjakanalizacji w celuwydzielenia kanalizacjideszczowej, budowaosadników i separatorówwód opadowych iroztopowych na wylotachsieci deszczowej doodbiorników | UM Szczecin | - | Środki własne,zewnętrzne, RPO 2014-2020 | - |
| 1.12.1. | **GWS** | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej  | UM Szczecin | 5 010 742 zł | 16 968 600 zł | 6 019 195 zł | 6 019 195 zł | - | - | - | 34 017 732 zł | Środki własne, zewnętrzne, RPO 2014-2020 | - |
| 1.12.2. | **GWS OKJP** | Przebudowa ul. Twardowskiego - uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza i poprawa układu komunikacyjnego | UM Szczecin | - | - | - | 4 000 000 zł | 5 000 000 zł | - | - | 9 000 000 zł | Środki własne | inwestycja powiązana z 1.3. OKJP |
| **1.****13.** | **GWS** | Realizacja programu „Czysta Odra w Szczecinie” | ZWiK Sp. z o.o. | - | Środki własne NFOŚiGW,POIiŚ 2014-2020 | - |
|  | **GWS** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **44 235 632 zł** | - | - |
| **1.** | **ZG** | **CEL I: Zrównoważone gospodarowanie zasobami geologicznymi** |
| **1.2.** | **ZG** | Działania edukacyjnepromujące racjonalnągospodarkę zasobaminaturalnymi i ich ochrona | UM Szczecin | - | - | - |
| **1.4.** | **ZG** | Obserwacja terenów zagrożonych osuwiskami, prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach | UM Szczecin | - | W ramach zadań własnych | - |
| **1.5.** | **ZG** | Wykonywanie na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi zabezpieczających robót budowlanych  | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
|  | **ZG** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **0 zł** | - | - |
| **1.** | **GL** | **CEL I: Ochrona ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych** |
| **1.2.** | **GL** | Rewitalizacja terenów zdegradowanych - poprzemysłowych | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
| **1.3.** | **GL** | Rekultywacja terenów uznanych za zdegradowane zgodnie z rejestrem wojewódzkim  | ZDiTM | - | Środki własne, krajowe, zewnętrzne WFOŚiGW,RPO WZP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 | - |
| **1.4.** | **GL** | Rekultywacja składowisk odpadów | ZDiTM | - | Środki własne, WFOSIGW,NFOSIGW, RPO WZP 2014-2020, POIŚ 2014-2020 | - |
|  | **GL** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **0 zł** | - | - |
| **1** | **GO** | **CEL I: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami** |
| **1.1.** | **GO** | Zadania związane z zapobieganiempowstawaniu odpadówna terenie miasta (promowanie ekologicznych wzorców produkcji i konsumpcji) | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **1.2.** | **GO** | Propagowanie zbiórki odpadów elektrycznych i elektroenergetycznych z gospodarstw domowych wykonywane przez firmy zewnętrzne | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **1.3.** | **GO** | Usunięcie pokryć dachowych z płyt eternitowych z części budynków posiadających tego typu pokrycia dachowe | UM Szczecin | - | NFOSiGW, WFOŚiGW | - |
| 1.3.1. | **GO** | Realizacja programu „Szczecin bez azbestu” | UM Szczecin | 726 522 zł | - | - | - | - | - | - | 726 522 zł | NFOSiGW, WFOŚiGW | **-** |
| **1.4.** | **GO** | Likwidacja „dzikich wysypisk” | ZDiTM | - | Środki własne | - |
| **1.5.** | **GO** | Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanemarszałkowi województwa i wojewódzkiemuinspektorowi ochronyśrodowiska | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| 1.5.1. | **GO** | Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach | UM Szczecin | 150 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł | - | - | 750 000 zł | Środki własne | - |
| **1.8.** | **GO** | Zakup i rozmieszczenie w budynkach jednorodzinnych kompostowników do selektywnego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **1.9.** | **GO** | Modernizacja i budowa nowych punktówselektywnego zbieraniaodpadów komunalnych | UM Szczecin | - | Środki własne, POIiS 2014-2020 | - |
| 1.9.1. | **GO** | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemuobsługi mieszkańców w gminie miasto Szczecin | UM Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | - | Środki własne, POIiS 2014-2020 | - |
| **1.****10.** | **GO** | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | ZUO Sp. z o.o. | - | POIiŚ 2007-2013, obligacje Banku Pekao SA., środki własne ZUO | - |
| **1.****12.** | **GO** | Badania morfologiczne odpadów | UM Szczecin | - | Środki własne, zewnętrzne | - |
|  | **GO** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **1 476 522 zł** | - | - |
| **1.** | **ZP** | **CEL I: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych** |
| **1.1.** | **ZP** | Powoływanie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych  | UM Szczecin | - | - | - |
| **1.2.** | **ZP** | Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych i ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych | UM Szczecin, ZUK | - | Finansowanie w ramach bieżącej działalności | - |
| **1.5.** | **ZP** | Utworzenie ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt | UM Szczecin, ZUK | - | Środki własne | - |
| **1.6.** | **ZP** | Prowadzenie edukacji ekologicznej i działań z zakresu pogłębiania świadomości ekologicznej mieszkańców | UM Szczecin |  | Środki własne, zewnętrzne | - |
| 1.6.1. | **ZP** | Mare Dambiensis - waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji | UM Szczecin | 1 176 275 zł | 1 000 000 zł | - | - | - | - | - | 2 176 275 zł | Środki własne, RPO WZP 2014-2020 | - |
| **2.** | **ZP** | **CEL II: Ochrona i zachowanie istniejących zasobów leśnych oraz zrównoważona pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym gospodarka leśna** |
| **2.3.** | **ZP** | Opracowanie planów urządzenia lasów miejskich | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **3.** | **ZP** | **CEL III: Rozwijanie i właściwe użytkowanie systemu zieleni miejskiej** |
| **3.1.** | **ZP** | Podejmowanie zadań konserwacyjnych i pielęgnacyjnych | UM Szczecin, ZUK | - | Środki własne | - |
| 3.1.1. | **ZP** | Park Majowe (zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetykimodernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych)  | UM Szczecin | 2 731 127 zł | - | - | - | - | - | - | 2 731 127 zł | Środki własne | - |
| 3.1.2. | **ZP** | Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej (zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych) | UM Szczecin | 73 131 zł | - | - | - | - | - | - | 73 131 zł | Środki własne | - |
| 3.1.3. | **ZP** | Park im. S. Nadratowskiego (poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych)  | UM Szczecin | 500 000 zł | - | - | - | - | - | - | 500 000 zł | Środki własne | - |
| 3.1.4. | **ZP** | Park Kasprowicza (poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych)  | UM Szczecin | 500 000 zł | 4 000 000 zł | - | - | - | - | - | 4 500 000 zł | Środki własne | **-** |
| 3.1.5. | **ZP** | Park przy ul. Twardowskiego (zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców)  | UM Szczecin | 1 000 000 zł | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 zł | Środki własne | - |
| 3.1.6. | **ZP** | Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza (poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców)  | UM Szczecin | 200 000 zł | 30 000 zł | - | - | - | - | - | 230 000 zł | Środki własne | **-** |
| 3.1.7. | **ZP** | Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina (poprawawizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego orazochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznejmieszkańców)  | UM Szczecin | 957 675 zł | 1 250 000 zł | - | - | - | - | - | 2 207 675 zł | Środki własne | **-** |
| 3.1.8. | **ZP** | Program zielone podwórka i przedogródki (polepszenie wizerunku miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci) | UM Szczecin | 3 000 000 zł | 4 030 000 zł | 3 000 000 zł | - | - | - | - | 10 030 000 zł | Środki własne, zewnętrzne | - |
| 3.1.9. | **ZP** | Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku | UM Szczecin | 300 000 zł | - | - | - | - | - | - | 300 000 zł | Środki własne | - |
| 3.1.10. | **ZP** | Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej (zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych) | UM Szczecin | 350 000 zł | 400 000 zł | - | - | - | - | - | 750 000 zł | Środki własne | **-** |
| **3.2.** | **ZP** | Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów | UM Szczecin ZUK, ZDiTM | - | Środki własne | - |
|  | **ZP** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **24 498 208 zł** | - | - |
| **1** | **PAP** | **CEL I: Minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz ograniczenie ryzyka ich wystąpienia** |
| **1.1.** | **PAP** | Rozwój systemu monitoringu wizyjnego | UM Szczecin | - | Środki własne | - |
| **1.2.** | **PAP** | Planowanie i optymalizacja przewozu towarów niebezpiecznych | UM Szczecin | - | Środki własne, krajowe,zewnętrzne | - |
| **1.8.** | **PAP** | Informowanie społeczeństwa o sposobach postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń  | Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego | - | - | - |
|  | **PAP** | **RAZEM W LATACH 2017-2024** | **0 zł** | - | - |

1. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich miasta Szczecin nie uwzględniono kosztów planowanych w 2024 r. dla zadań wymienionych w niniejszym harmonogramie [↑](#footnote-ref-1)