Urząd Miasta Szczecin
Biuro Ogrodnika Miasta 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 435 1124
bom@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu

Szczecin, 2026-05-13

Znak sprawy: BOM-I.271.5.2026.JM/PI

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zwalczanie gatunki inwazyjnego z rodzaju rdestowiec na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie, dz. nr 38/52 obr. 2038

Zapytanie ofertowe

# Zamawiający:

Gmina Miasto Szczecin, Biuro Ogrodnika Miasta

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP: 854-030-94-10

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie procesu zwalczania rdestowca znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 38/52 obręb 2038, położonej w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych przez okres 5 lat od zawarcia umowy.

- Informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia:

- zinwentaryzowana powierzchnia gatunku inwazyjnego: 744 m2, przewidziana powierzchnia siatkowania 873 m2,

- przewidziany okres zwalczania: 5 lat od 2026 r.,

- metoda zwalczania: zwalczanie mechaniczne z wykorzystaniem siatkowania;

- Teren nieruchomości, na której znajduje się gatunek inwazyjny jest ogólnodostępny;

- Zamawiający, przed przystąpieniem do zwalczania rdestowca usunie wykazane w inwentaryzacji dendrologicznej drzewa niewymagające uzyskana pozwolenia na wycinkę.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z:

- opracowaniem, pt.: Program zwalczania gatunków inwazyjnych – rdestowców występujących na dz. nr 38/52 obr. 2038, przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie, opracowanym prze Pracownię Architektury Krajobrazu TRZY MAŁE DRZEWKA mgr inż. Natalia Maćków w maju 2026 r. oraz

- zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

- W roku 2026 przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- usunięcie istniejących pędów rdestowa (pędy zeszłoroczne i tegoroczne) przez ich przycięcie przy powierzchni gruntu,

- zebranie biomasy w pryzmę i pozostawienie do wyschnięcia,

- oczyszczenie terenu objętego programem zwalczania rdestowca z odpadów mogących negatywnie wpływać na proces walki z rdestowcem, np. uniemożliwiać montaż osiatkowanie (usunięcie gruzu, gabarytów, grubych konarów, gałęzi, itd.)

- rozłożenie i montaż ocynkowanej siatki stalowej na wyznaczonej powierzchni,

- kontrola stanu siatki 1 miesiąc po montażu, kolejne kontrole po 3 i 5 miesiącach od założenia siatki. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia siatki lub mocowań siatki, wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jej naprawy lub wymiany w terminie 14 dni od stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia.

- W kolejnych latach (lata 2027, 2028, 2029, 2030), przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- zebranie i spryzmowane biomasy z siatki, która powstała w poprzednim roku,

- rozdrobnienie całości przeschniętej biomasy pochodzącej z poprzedniego roku, rozplantowanie zrębków na terenie dz. nr 38/2 obr. 2038 zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

- kontrola stanu siatki i mocowań, ewentualne naprawy lub wymiana uszkodzonych elementów (w terminie 14 dni od stwierdzenia występowania uszkodzenia/zniszczenia) – co najmniej 3 razy w roku, w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik.

- W piątym roku od założenia siatki, przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- zebranie i spryzmowane biomasy z siatki, która powstała w poprzednim roku,

- rozdrobnienie całości przeschniętej biomasy pochodzącej z poprzedniego roku, rozplantowanie zrębków na terenie dz. nr 38/2 obr. 2038 zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

- kontrola stanu siatki i mocowań, ewentualne naprawy lub wymiana uszkodzonych elementów (w terminie 14 dni od stwierdzenia występowania uszkodzenia/zniszczenia) – co najmniej 2 razy w roku, w miesiącach: kwiecień, lipiec,

- rozdrobnienie całości przeschniętej biomasy pochodzącej z bieżącego roku, rozplantowanie zrębków na terenie dz. nr 38/2 obr. 2038 zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego

- usunięcie siatki oraz wszystkich elementów mocowań i stabilizacji siatki – listopad 2031 r.

- Warunki płatności:

Wykonawca otrzyma płatności w rocznych transzach, w wysokości określonej w Formularzu ofertowym dołączonym do oferty cenowej. Płatności realizowane będą na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po dokonaniu ostatniej przewidzianej w danym roku kontroli siatki i jej mocowań oraz naprawieniu lub wymianie uszkodzonych elementów siatkowania. Przewidywane terminy dokonywania płatności: listopad/grudzień każdego roku, w którym będzie obowiązywała umowa.

# Wymagania dotyczące materiałów i sprzętu

- Siatka stalowa ocynkowana z oczkami 1/2 cala × 1/2 cala (1,27×1,27 cm) lub siatka stalowa ocynkowana z oczkami o średnicy od 12 do 15 mm i grubości drutu co najmniej 0,5 mm,

- kołki lub szpilki ogrodowe wykonane z prętów stalowych o średnicy co najmniej 6 mm i długości 50 cm, wygiętych w kształt litery „J”. Dodatkowo, jako uzupełnienie mocowania siatki kołkami/szpilkami, do stabilizacji siatki można wykorzystać materiał kamienny, odłamane konary, kawałki drewna,

- drewniane listwy, kantówki, belki umożliwiające montaż siatki na wysokości 3-5 cm nad powierzchnią gruntu, odpowiednio zaimpregnowane,

- opaski, uchwyty zaciskowe, drut wiązałkowy do przytwierdzenia siatki do drewnianych listew oraz łączenia poszczególnych elementów siatki,

- grube, wytrzymałe maty, geomaty lub inne nawierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia gruntu pod pryzmą biomasy z drestowca,

- kosy ręczne lub spalinowe ze stałym narzędziem tnącym, maczety, sekatory i inne narzędzia umożliwiające przycięcie pędów rdestowca przy gruncie,

- rozdrabniarki, rębaki do gałęzi umożliwiające rozdrobnienie wysuszonej biomasy na terenie jej pozyskania.

# Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 5 lat od dnia zawarcia umowy lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2031 r., przy czym:

- termin założenia siatki (po przeprowadzeniu prac przygotowawczych) – 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku dużej skuteczności zastosowanej metody zwalczania rdestowca i potwierdzenia zlikwidowania stanowiska rośliny inwazyjnej przed 2031 r., Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu obowiązywania umowy.

W przypadku konieczności wydłużenia czasu niezbędnego na zwalczenie rdestowca Zamawiający zastrzega prawo wydłużenia czasu obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że wydłużenie to nie przekroczy okresu 12 miesięcy od terminu na realizację przedmiotu zamówienia  przewidzianego w umowie.

# Termin składania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2026 r. do godz. 13:00.

# Forma oferty

- Ofertę w wersji elektronicznej (podpisany przez osobę upoważnioną skan oferty) należy przesłać na adres bom@um.szczecin.pl.

- Oferta złożona po terminie składania ofert, określonym w punkcie 6, nie będzie rozpatrywana.

- Na ofertę składają się:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem 3 do zapytania ofertowego

- podpisana Klauzula RODO – zgodna z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego

- podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodne z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

- W przypadku, gdy oferta złożona w terminie określonym w pkt 6 nie będzie zawierać dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym bądź wymagane dokumenty, zawierać będą błędy lub załączone pełnomocnictwa będą posiadały wady, oferta ta podlega odrzuceniu.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Oferenta jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

- Oferent składa tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Wybór oferty

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyłącznie kryterium cenowego, tj. ceny brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia - 100%.

# Osoby do kontaktu

W sprawie przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Paulina Igielska, tel. 91 4351106, e-mail: pigiel@um.szczecin.pl.

# Pozostałe postanowienia

- Składając ofertę Oferent przyjmuje warunki realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę, która zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ofertowej z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

Dokument podpisany elektronicznie

p.o. Ogrodnika Miasta

Joanna Markowska

Załączniki:

Załącznik 1 – Lokalizacja i zakres opracowania

Załącznik 2 -– Program zwalczania gatunków inwazyjnych – rdestowców występujących na dz. nr 38/52 obr. 2038, przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie, opracowanym prze Pracownię Architektury Krajobrazu TRZY MAŁE DRZEWKA mgr inż. Natalia Maćków w maju 2026 r.

Załącznik 3 – Formularz ofertowy

Załącznik 4 – Klauzula RODO

Załącznik 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu