Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.2.2023.ZS

I. Zlecam:

- Wykonanie połączenia działek ewidencyjnych o nr 39 i 32/11, położonych w obrębie 1040 (Śródmieście 40) w Szczecinie, przy ul. 3 Maja 23, będących współwłasnością Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych.

- Aktualizację danych ewidencyjnych nowo powstałej działki.

- Połączenie budynków o identyfikatorach: 326201_1.1040.180_BUD (dotychczas położony na działce nr 39) i 326201_1.1040.137_BUD (dotychczas położony na działce nr 32/11) 
w jeden budynek mieszkalny oraz aktualizację jego danych ewidencyjnych (m. in. liczby kondygnacji i ich zasięgu).

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.64.2022.JKo z dnia 12.01.2023 r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Zaktualizować powierzchnię nowo powstałej działki. Zwrócić także szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynków. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac, wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, uzgadniać z Zamawiającym; kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (na adres poczty elektronicznej – bgm@um.szczecin.pl) skany (min. 300 dpi, w formacie PDF):

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- wykazów zmian danych ewidencyjnych (działki, budynku),

- protokołu odbioru (podpisanego przez Wykonawcę),

Możliwe jest także przekazanie wyżej wymienionych dokumentów w dotychczasowej formie (papierowej).

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN-V.6811.64.2022.JKo z dnia 12.01.2023 r. z załącznikiem.