OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

USTALENIA OGÓLNE

- Miejsce wykonania: rejon ul. Łącznej i ul. Profesora Jana Królewskiego w Szczecinie (działki nr nr 5/27, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/36, 5/37 z obrębu ewidencyjnego nr 3051).

- Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy – do dnia 30.06.2017r.

- Wykonawca otrzyma szczegółowy opis przedmiotu zlecenia (zamówienia), w którym Zamawiający określi, jakie prace należy wykonać na przedmiotowym terenie oraz jakie dokumenty formalno-prawne należy sporządzić.

- Wykonawca przekaże wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę winny być opatrzone stosownymi klauzulami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, świadczącymi o ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich uwierzytelnieniu na potrzeby postępowania administracyjnego.

- Formularze protokołów przekazania/odbioru poszczególnych etapów zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy przez Inspektora prowadzącego z BGM.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH  DO  DOKONANIA  ZMIANY OSTATECZNEJ DECYZJI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
Z DNIA 30 GRUDNIA 2011R. ZNAK: BGM/I/MS/6831/2/439/11 ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ NR SZ1S/00125775/7,
STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 5/21 Z OBRĘBU EWIDNECYJNEGO NR 3051, POŁOŻONEJ
W SZCZECINIE NA TERENIE OSIEDLA WARSZEWO.

Termin realizacji zamówienia:

- w zakresie wykonania I etapu zamówienia –  45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- w zakresie wykonania II etapu zamówienia – 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy ostatecznej decyzji (z załącznikami) zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.12.2011r. znak: BGM/I/MS/6831/2/439/11.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac wyszczególnionych poniżej:

I etap

- wykonanie map w skali 1:500 (wraz ze szkicem w skali 1:250) oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych dot. działek,  do zmiany  ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.12.2011r. znak: BGM/I/MS/6831/2/439/11.

II etap

- odebranie egzemplarza ostatecznej decyzji zmieniającej decyzję z dnia 30.12.2011r. (z załącznikami) – do dołączenia do operatu technicznego,

-  usunięcie błędnie posadowionych znaków granicznych w terenie,

-  wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem
naziemnym i podziemnym) oraz sporządzenie z tych czynności protokołu wraz ze szkicem
zawierającym sposób stabilizacji,

-  okazanie zainteresowanym stronom zmienionych granic działek,

-  sporządzenie 2 egz. wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW.

W ramach I etapu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypis z rejestru gruntów dla działek nr nr 5/27, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/36,  5/37  z obrębu ewidencyjnego nr 3051 oraz wydruk z mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu.

Termin realizacji II etapu zamówienia rozpocznie się od daty przekazania Wykonawcy przez
Zamawiającego ostatecznej decyzji (wraz z załącznikami) zmieniającej decyzję z dnia 30.12.2011r. znak BGM/I/MS/6831/2/439/11.