# PLAN OPERACYJNY NA LATA 2013-2016 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2016 Z UWZGLEDNINIEM PERSPEKTYWY
NA LATA 2017-2020

## Wprowadzenie

## Cele ekologiczne do 2020 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziale poprzednim są podstawą dla planu operacyjnego na lata 2013 - 2016, tj. konkretnych zadań i przedsięwzięć, które mają istotne znaczenie dla miasta.

## Poniżej przedstawiono kryteria wyboru priorytetów, które były podstawą sformułowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2013 - 2016 w zakresie priorytetowych elementów środowiska i uciążliwości oraz pozostałych zagadnień nie mających priorytetu w skali miasta. Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach. Przedsięwzięcia podzielono na pozainwestycyjne i inwestycyjne. Ponadto podano instytucje realizujące dane przedsięwzięcie oraz orientacyjne koszty i przewidywane źródła finansowania.

## Kryteria wyboru przedsięwzięć

## Wymagania w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, a ściśle mówiąc dysproporcja między stanem wymaganym a aktualnym, są podstawą sformułowania listy przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2016.

## Zatem wśród najważniejszych kryteriów należy wymienić:

## wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach, ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy "Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych,

## zgodność z zapisami Traktatu Akcesyjnego,

## zgodność z wojewódzkim programem ochrony środowiska,

## zgodność ze "Strategią rozwoju Szczecina" i "Wieloletnim Programem Inwestycyjnym miasta Szczecina",

## możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,

## obecne zaawansowanie inwestycji.

## Lista przedsięwzięć na lata 2013-2016

## Biorąc pod uwagę powyższe kryteria lista ujmuje przedsięwzięcia:

## finansowane ze środków funduszu spójności,

## finansowane z EFRR w ramach RPO WZ

## wskazane w  "Programie ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego jako istotne dla województwa,

## wskazane w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina", oraz Strategii Szczecin 2025;

## zgłoszone do realizacji przez jednostki / zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie Szczecina,

## ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Szczecin”,

## zgłoszone przez różne instytucje i zakłady w trakcie opracowywania programu (ankiety, konsultacje, kontakty osobiste).

## Planowane przedsięwzięcia ujęto w tabelach:

## Ochrona zasobów wodnych i stosunki wodne	-	Tabela 5.1.

## Ochrona powietrza atmosferycznego		-	Tabela 5.2.

## Gospodarka odpadami		                         -	Tabela 5.3.

## Ochrona przed hałasem				-	Tabela 5.4.

## Ochrona przed polami elektromagnetycznymi	-	Tabela 5.5.

## Poważne awarie 				-	Tabela 5.6.

## Dziedzictwo przyrodnicze

## i racjonalne użytkowanie zasobów		-	Tabela 5.7.

## Edukacja ekologiczna				-	Tabela 5.8.

## DANE: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2045, WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA, WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 
NA LATA 2011 – 2015,  ANKIETY Z FIRM

## Zagadnienia dotyczące zarządzania środowiskowego (doskonalenia zarządzania środowiskiem na poziomie miasta oraz wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego w zakładach) ujęto w rozdziale 6.

## Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych, charakteryzujących się mniejszą skalą, a tym samym mniejszym jednostkowym efektem. Oznacza to równocześnie możliwość realizacji przedsięwzięć nie wskazanych w załączonych tabelach, ale takich, które mieszczą się w ramach kierunków działań nakreślonych w rozdziale poprzednim.

## Tabela 5.1. Ochrona Zasobów Wodnych i stosunki wodne - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia Ochrona Zasobów Wodnych i stosunki wodne | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | Razem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |
| 1. | Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam. | RZGW Szczecin | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | budżet państwa, NFOSiGW |
| 2. | Organizacja i przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wraz z konsultacjami społecznymi projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza na obszarze działania RZGW w Szczecinie | RZGW Szczecin | 0 | 83 | 103 |  | 0 | 186 | 0 | NFOŚiGW |
| 3. | Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Uecker. | RZGW Szczecin | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | NFOŚiGW |
| 4. | Badania wód realizowane są w oparciu o wieloletnie programy monitoringu środowiska | WIOŚ | Koszty w ramach monitoringu |  | Budżet państwa |
| 5. | Przywrócenie właściwych standardów, sanitarnych, wodom wykorzystywanym jako kąpieliska | UM Szczecin ZUK | Koszty w ramach eksploatacji kąpielisk |  | Środki miasta |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem | 450 | 333 | 103 | 0 | 886 | 0 |  |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne - Gospodarka wodno-ściekowa |  |
| 1. | Przebudowa budynków PW Warcisława wraz z zagospodarowaniem terenu | ZWiK Sp. z o.o. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 2. | Modernizacja ZPW Miedwie | ZWiK Sp. z o.o. | 1 000 | 0 |  | 0 | 0 | 1 000 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 3. | Przebudowa sieci wodociągowej dzielnicy Żelechowa: ul. Bogumińska, Cienista, Działkowa, Kmicica, Konarowa, Kormoranów, Krańcowa, Liściasta, Mała, Mańkowskiego, Obotrycka, Piańska, Roentgena, Siewna, Słowicza, Sokoła, Szczerkowa, Thugutta, Wołodyjowskiego, Wycieczkowa, Zagłoby, Żabia, Żurawia | ZWiK Sp. z o.o. | 1 100 | 750 |  | 0 | 0 | 1 850 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 4 | Przebudowa dwóch linii energetycznych zasilających SUW P1 - ZPW Miedwie | ZWiK Sp. z o.o. | 100 | 800 |  | 0 | 0 | 900 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 5 | Inwestycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, polegające na budowie sieci wodociągowych, w których kosztach partycypuje ZWiK | ZWiK Sp. z o.o. | 400 | 400 |  | 0 | 0 | 800 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 6 | Przebudowa magistrali wodociągowej Granitowa, Piwna | ZWiK Sp. z o.o. | 390 | 0 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 7 | Budowa pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich | ZWiK Sp. z o.o. | 1 200 | 0 |  | 0 | 0 | 1 200 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 8 | Modernizacja ZPW Pomorzany | ZWiK Sp. z o.o. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 9 | Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce: ul. Brodnicka, Kasztanowa, Kwiatowa, Lubawska, Lwowska, Wileńska, Zielona | ZWiK Sp. z o.o. | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 700 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 10 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Budziszyńska, Bulwar Gdański, Ciasna, Firlika, Górnośląska, Jana z Kolna, Mączna, Miodowa, Nocznickiego, Powstańców Wielkopolskich, Rymarska, Warmińska, Węgierska, Widok, Zakręt, Żaglowa | ZWiK Sp. z o.o. | 850 | 5 260 |  | 0 | 0 | 6 110 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 11 | Zaopatrzenie gmin ościennych w wodę | ZWiK Sp. z o.o. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nocznickiego, Firlika | ZWiK Sp. z o.o. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej we współpracy z Gminą Miasto Szczecin: ul. Jemiołowa, Ogródkowa, Podmokła, Rodzinna, Sarnia, Domowa | ZWiK Sp. z o.o. | 102 | 888 |  | 0 | 0 | 990 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Żelechowa: ul. Axentowicza, Bociania, Cienista, Działkowa, Gagarina, Gęsia, Gołębia, Hoża, Kormoranów, Krańcowa, Liściasta, Omieczyńskiego, Piańska, Piaskowa, Róży Polnej, Siewna, Sokoła, Szczepowa, Szczerkowa, Thugutta, Ułańska, Warnawska, Wołodyjowskiego, Wycieczkowa, Wylotowa, Zagłoby, Zbyszka z Bogdańca, Zięby, Żabia, Żurawia | ZWiK Sp. z o.o. | 3 000 | 3 400 |  | 0 | 0 | 6 400 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 15 | Inwestycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, w których kosztach partycypuje ZWiK | ZWiK Sp. z o.o. | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 1 200 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 16 | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakręt i Ciasnej wraz z budową pompowni ścieków | ZWiK Sp. z o.o. | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 350 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we współpracy z Gminą Miasto Szczecin: ul. Domowa, Jemiołowa, Ogródkowa, Podmokła, Rodzinna, Sarnia, oraz rurociąg tłoczny Zwierzyniecka -Wielgowo | ZWiK Sp. z o.o. | 3 480 | 1 100 |  | 0 | 0 | 4 580 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 18 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nocznickiego, Firlika | ZWiK Sp. z o.o. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Gumieńce: ul. Brodnicka - Lubawska, Kasztanowa, Kwiatowa, Lwowska, Wileńska, Wrocławska, Zielona | ZWiK Sp. z o.o. | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 1 000 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szczecin Lewobrzeże: Kolumba, Nowa, Panieńska, Św. Ducha, Zamknięta | ZWiK Sp. z o.o. | 3 000 | 4 000 |  | 0 | 0 | 7 000 | 0 | Środki własne ZWiK |
| 21. | Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej | FOSFAN SA | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 2000 | Środki własne |
| 22 | Zakup specjalistycznych środków transportu – urządzeń odbiorczych ze statków i z obiektów lądowych | SHIP – SERVICE SA | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | Środki własne |
| 23 | Zamontowanie nowego odolejacza w instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów płynnych olejowych | SHIP - SERVICE SA | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Środki własne |
| 24 | Remont i rozbudowa kanalizacji na obiekcie Dębogórska 19/22 w Szczecinie | SHIP - SERVICE SA | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | Środki własne |
| 25. | Przebudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury komunalnej na terenie Szpitala Zdunowo | Szpital Szczecin- Zdunowo | 0 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 30 000 | 0 | 75% - środki UE 20% - budżet Województwa Zach. 5% - ś rodki własne |
| 26. | 1/ Modernizacja zakładowej sieci obwodowej fi 160 zasilającą obiekty przy ul. Mącznej wraz z wymianą urządzeń towarzyszących 2/ Uporządkowanie oraz modernizacja gospodarki ściekowej wraz z podczyszczalnią ścieków (separatory ropopochodnych, osadniki, tłuszczowniki) na terenie przy ul. Mącznej | SPS ZOZ Szczecin-Zdroje | 200 | 2 350 | 2 350 | 0 | 4 900 | 0 | NFOŚ, WFOŚ, Urząd Marszałkowski, środki własne i inne w tym unijne |
| 27. | Dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu do obowiązujących przepisów prawnych (dotyczy 13 wylotów w portach Szczecin i Świnoujście - zakup oraz montaż urządzeń oczyszczających ścieki -separatory, osadniki piasku, klapy zwrotne, oraz studzienki | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA | 445 | 340 | 1 000 | 1 070 | 2 855 | 1 070 | Środki własne |
| 28. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na nb. Warsztatowym - przewiduje się przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej, przepompownię ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem, oświetleniem, ogrodzeniem oraz studnią do poboru próbek ścieków, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania ścieków deszczowych: osadnik, separator oraz studnię do poboru próbek ścieków deszczowych. | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | Środki własne |
| 29. | Przełączenie ścieków sanitarnych z Płw. Katowickiego do oczyszczalni "Międzyodrze". Budowa kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej, przepompowni ścieków, kabli sygnalizacyjnych i energetycznych oraz światłowodu . | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA | 0 | 0 | 1 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | Srodki własne - 50% Środki UE = 50% |
| Gospodarka wodno-ściekowa: Razem | 22 777 | 25 371 | 20 103 | 16 070 | 84 321 | 7 070 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne - Ochrona przed powodzią |
| 1. | Regulacja cieku Bystry Rów i drogi dojazdowej | ZZMiUW | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | Budżet państwa |
| 2. | Budowa - wał Dąbie - Inoujście | ZZMiUW | 20 736 | 0 | 0 | 0 | 20 736 | 0 | NFOŚiGW |
| 3. | Budowa - wał - Wyspa Pucka | ZZMiUW | 8 292 | 8 393 | 0 | 0 | 16 685 | 0 | Program dla Odry 2006 oraz WFOŚiGW |
| 4. | Modernizacja - wały (1,75km) Mścięcino – Skolwin | ZZMiUW | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | Budżet państwa |
| 5. | Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej | ZZMiUW | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | Budżet miasta Szczecin i gminy Dobra, WFOŚiGW, PROW |
| 6. | Pogłębianie nabrzeży na Odrze Zachodniej i Duńczycy | UM Szczecin | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | Środki własne |
| 7. | Przebudowa nabrzeża Wyspy Puckiej | UM Szczecin | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | Środki własne |
| 8. | Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod budowę | UM Szczecin | 200 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | Środki własne |
| 9. | Program gospodarki deszczowej | UM Szczecin | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 3 000 | 0 | Środki własne |
| 10. | Remonty cieków wodnych | UM Szczecin | 2 100 | 500 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | Środki własne |
| 11. | Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie | RZGW | 0 | 150 | 5 100 | 39 800 | 49 040 | 49 040 | Budżet państwa (np. rezerwa celowa „Program dla Odry 2006”) oraz NFOŚiGW |
| 12. | Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach dorzeczy. | RZGW | W chwili obecnej nie są znane wymagane nakłady oraz środki finansowania. Przewidywany termin wykonania 22.11.2015 r. (art. 10 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – o zm. ustawy Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 32, poz. 159). Zgodnie z art. 88 h ust. 10 ustawy Prawo wodne plany zarządzania ryzykiem powodziowym będą podlegały przeglądowi co 6 lat. | budżet państwa, WFOSiGW, NFOŚiGW, środki UE |
| Ochrona przed powodzią: Razem | 41 268 | 11 643 | 6 100 | 39 800 | 102 898 | 49 040 |  |
| Ochrona zasobów wodnych i stosunki wodne : Razem | 64 475 | 37 364 | 26 353 | 55 870 | 188 169 | 56 110 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne | 64 025 | 37 031 | 26250 | 55 870 | 187 283 | 56 110 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 450 | 333 | 103 | 0 | 886 | 0 |  |

## Tabela 5.2. Ochrona powietrza atmosferycznego - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia Ochrona powietrza atmosferycznego | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| 1. | Prowadzenie monitoringu jakości powietrza zgodnie z „Programem monitoringu środowiska w woj. zachodniopomorskim w latach 2013-2016; (3 stacje monitoringu powietrza w Szczecinie): ul. Andrzejewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Łączna | WIOŚ | Koszty w ramach monitoringu 1,1 tys./rok (Koszt realizacji zadania oszacowany zgodnie z zatwierdzonym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015. Podany koszt nie zawiera kosztów inwentaryzacji emisji oraz obliczeń modelowych wykonywanych na potrzeby ocen jakości powietrza – koszt trudny do oszacowania dla Szczecina). | Budżet państwa WFOŚiGW, Norweski Mechanizm Finansowy |
| 2. | Promowanie zakładów posiadających systemy zarządzania środowiskowego | UM Szczecin | Koszty w ramach działalności urzędu | budżet miasta |
| 3. | Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie | UM Szczecin | bd | bd | bd | bd | bd | bd- | środki miasta, fundusze pomocowe |
| 4. | Wdrożenie programów ograniczania niskiej emisji (PONE)- np. dotacje na wymianę źródeł ogrzewania | UM Szczecin | bd | bd | bd | bd | bd | bd- | budżet miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczecinie, fundusze europejskie |
| 5. | Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w tym wymiana ogrzewania węglowego na gazowe, olejowe lub inne bardziej ekologiczne | UM Szczecin, Przedsiębiorstwa, odbiorcy indywidualni | bd | bd | bd | bd | bd | bd- | budżet miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczecinie, fundusze europejskie |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem | bd | bd | bd | bd | bd | bd- |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| Zaopatrzenie w ciepło, w tym emisja niska: |
| 1. | Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz podłączanie budynków do sieci c.o. | SEC Sp. z o. o | 22 151 | 22 146 | 13 200 | 2 000 | 59 497 | 2 000 | 47% - dofinansowanie z NFOŚiGW; 33% kredyty i pożyczki 20% środki własne |
| 2. | Modernizacja węzłów ciepłow. |  | 407 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 407 | 2 000 | Środki własne SEC |
| 3. | Modernizacje źródeł ciepła |  | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | środki własne SEC |
| 4. | Niezbędne prace sieciowe wynikające z planów oraz zamierzeń inwestycyjnych w obszarze sieci przesyłowych, w tym kontynuowanie modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, rozbudowa sieci dystrybucyjnej dla potrzeb nowych odbiorców oraz OZE, inwestycje w zakresie linii 110 kV pod kątem nowych odbiorców i OZE | ZEDO S.A. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Środki własne, fundusze europejskie |
| 5. | Przebudowa systemy wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzystaniem OZE (Przebudowa lokalnego źródła ciepła i chłodu, rozdzielni elektrycznej. Wymiana 3 kotłów co, kominów i innych urządzeń techn. Instalacja 130 m2 kolektorów słonecznych – 150 kW. Instalacja pomp ciepła – 680 kW. Przebudowa sieci cieplnych co i cwu wraz z przebudową budynku kotłowni. Instalacja ogniw fotowoltaicznych – 200 kWp. | Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie | 307 | 6 000 | 4 000 | 0 | 10 307 | 0 | WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze europejskie, fundusze norweskie |
| 6. | Wymiana źródeł ciepła , termomodernizacja itp.* | SPS ZOZ Szczecin-Zdroje | 750 | 9 000 | 9 000 | 0 | 18 750 | 0 | NFOŚ, WFOŚ, Urząd Marszałkowski, środki własne i unijne |
| 7. | Modernizacja węzła ciepłowniczego | Zach. UW | 100 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 50% środki własne 50% WFOŚiGW |
| 8. | Termomodernizacja obiektów | SPSK 2 PUM w Szczecinie | 3 119 | 7 812 | 3 612 | 3 022 | 17 565 | 0 | Środki własne, Fund. pomocowe |
| 9.. | Termomodernizacja obiektów produkcyjnych | BETONSTAL SP. Z O.O | 0 | 100 | 200 | 0 | 300 | 0 | Środki własne |
| 10. | Termomodernizacja obiektów Kliniki Psychiatrii | SPSK Nr. 1 PUM | 200 | 2 000 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | Środki własne, Fund. pomocowe |
| 11. | Termomodernizacja obiektów SPSK Nr. PUM | SPSK Nr. 1 PUM | 0 | 200 | 1 500 | 2 500 | 4 200 | 0 | Środki własne, Fund. pomocowe |
| 12. | Termomodernizacja obiektów KWP w Szczecinie | Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie | 0 | 7 806 | 0 | 0 | 7 806 | 0 | 7 174 NFOŚiGW 632 środki własne |
| 13. | Termomodernizacja obiektów KMP w Szczecinie budynek A |  | 0 | 5 463 | 0 | 0 | 5 463 | 0 | 5 082 NFOŚiGW 381 środki własne |
| 14. | Termomodernizacja obiektów KMP w Szczecinie budynek B |  | 0 | 3 784 | 0 | 0 | 3 784 | 0 | 3 628 NFOŚiGW 156 środki własne |
| 15 | Termomodernizacja obiektów KMP w Szczecinie budynek C i D |  | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 4 184 | 0 | 4 043 NFOŚiGW 141 środki własne |
| 16. | Termomodernizacja obiektów Komisariat Policji Szczecin Nad Odrą |  | 2 689 | 0 | 0 | 0 | 2 689 | 0 | 2 649 NFOŚiGW 40 środki własne |
| 17. | Termomodernizacja obiektów Komisariat Policji Szczecin Dąbie |  | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 2 012 | 0 | 2 012 NFOŚiGW |
| 18. | Wsparcie modernizacji systemów ogrzewania indywidualnego | UM Szczecin | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | UM Szczecin WFOŚiGW |
| Zaopatrzenie w ciepło: Razem | 31 935 | 71 995 | 34 712 | 10 722 | 149 364 | 5 800 |  |
| Emisja przemysłowa |
| 1. | Wymiana (modernizacja) filtra workowego na młynowni fosforytów. | FOSFAN SA | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | Środki własne |
| 2. | Modernizacja instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej. |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Środki własne, Fund. ekol. |
| 3. | Zakup aparatury do badań jakości powietrza: samochód do obsługi stacji monitoringu powietrza (ok.100 tys. zł), aparatura do oznaczania metali w pobranych próbkach powietrza metodą ICP-MS (ok. 1 mln zł), filtry kwarcowe do pobierania próbek do poborników pyłu PM10 i PM2,5, gazy wzorcowe 10 szt./rok, materiały eksploatacyjne do stacji monitoringu powietrza (ok. 120 tys. zł), przepływomierze (ok. 14 tys. zł), generator powietrza zerowego (ok. 60 tys. zł), chromatograf cieczowy do oznaczania WWA (ok. 1 mln zł) | WIOŚ Szczecin | 0 | 328 | 328 | 328 | 984 | 1 311 | środki unijne |
| 4. | Wymiana istniejącego kat. dopalacza spalin styrenu - Podjęto prace nad technologią zimnej plazmy. Zastosowanie przedmiotowej technologii umożliwi oczyszczanie gazów odlotowych z par styrenu emitowanych do powietrza z eksploatowanej linii produkcyjnej | BETONSTAL SP. Z O.O | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | środki unijne - 80 %, środki własne 20 % |
| Emisja przemysłowa: Razem | 253 | 378 | 328 | 528 | 1 487 | 1 311 |  |
| Emisja komunikacyjna |
| 1. | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju | UM Szczecin | 0 | 120 | 100 | 0 | 220 | 0 | środki unijne – 48,1 %, środki własne – 51,9 % |
| 2. | Obwodnica Śródmieścia Szczecina | UM Szczecin | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 0 | środki unijne – 70,9 %, środki własne – 29,1 % |
| 3. | Budowa Trasy Północnej (Warcisława) | UM Szczecin | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | środki własne |
| 4. | Przebudowa ul. Arkońskiej, Niemierzyńskiej i innych. Etap III | UM Szczecin | 0 | 40 000 | 51 801 | 0 | 91 801 | 0 | środki własne |
| 5. | Przebudowa ul. Niemierzyńskiej do Mickiewicza. Etap VI | UM Szczecin | 1 500 | 10 000 | 30 000 | 0 | 41 500 | 0 | środki własne |
| 6. | Przebudowa ul. Autostrada Poznańska. Etap V | UM Szczecin | 31 362 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 176 362 | 42 062 | środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| 7. | Przebudowa ul. Szafera | UM Szczecin | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | środki własne |
| 8. | Przebudowa układu drogowego wysp (Łasztownia-Kępa Parnicka) | UM Szczecin | 1 500 | 20 000 | 23 968 | 0 | 45 468 | 0 | środki własne |
| 9. | Przebudowa układu komunikacyjnego (Łasztownia-Kępa Parnicka) | UM Szczecin | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| 10. | Budowa Trasy Nadodrzańskiej oraz ul. Kolumba | UM Szczecin | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 300 000 | 0 | środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| 11. | Budowa ul. Nowoprzestrzennej | UM Szczecin | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 200 000 | 0 | środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| 12. | Zakup autobusów miejskich pojedyńczych | SPPK Szczecin- Police sp. z o.o. | 1 600 | 2 400 | 1 600 | 2 400 | 8 000 | 8 000 | RPO WZ Budżet miasta Szczecin i gminy Police Środki własne |
| 13. | Zakup autobusów miejskich przegubowych | SPPK Szczecin- Police sp. z o.o. | 2 200 | 2 200 | 3 300 | 2 200 | 9 900 | 11 000 |  |
| 14. | Kontynuacja wymiany autobusów na spełniające normy Euro | ZDTiM | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | 12 000 | Środki własne Fundusze pomocowe |
| 15. | Realizacja programu budowy tras rowerowych | UM Szczecin | 4 645 | bd | bd | bd | 4 645 | bd | Środki własne Fundusze pomocowe |
| Emisja komunikacyjna Razem | 148 007 | 377 720 | 408 769 | 57 600 | 992 096 | 73 062 |  |
| Zaopatrzenie w ciepło | 31 935 | 71 995 | 34 712 | 10 722 | 149 364 | 5 800 |  |
| Emisja przemysłowa | 253 | 378 | 328 | 528 | 1 487 | 1 311 |  |
| Ochrona powietrza: Razem | 180 195 | 450 093 | 443 809 | 68 850 | 1 142 947 | 80 173 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne | 180 195 | 450 093 | 443 809 | 68 850 | 1 142 947 | 80 173 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | bd | bd | bd | bd | bd | bd |  |

## * 1)Wymiana źródeł ciepła na źródła z większą efektywnością we wszystkich kotłowniach SPS ZOZ „ Zdroje” wraz z modernizacją sieci c.o, c.w.i  ct  przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań automatyki do zarządzania energią. 2/ Termomodernizacja budynku hotelowego   ul. Mącznej, piwnic wszystkich obiektów przy ul. Mącznej, Św. Wojciecha i Żołnierskiej oraz stropodachów budynków wraz z wymianą okien pawilonów 2 do 5  przy ul. Mącznej. 3/ Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem  energooszczędnych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła szpitala przy ul. Mącznej.  4/ Instalacja solarna dla potrzeb c.w.u. na obiektach przy ul. Mącznej, Św. Wojciecha i Żołnierskiej.

## Tabela 5.3. Gospodarka odpadami - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia Gospodarka odpadami | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Razem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| 1. | Usunięcie przez uprawnioną firmę pokryć dachowych z płyt eternitowych z części budynków posiadających tego typu pokrycia dachowe | Tele – Fonika KABLE | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 120 | Środki własne |
| 2. | Propagowanie zbiórki odpadów elektrycznych i elektroenergetychnych z gospodarstw domowych wykonywane przez firmy zewnętrzne | Miasto Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 3. | Zakup i rozmieszczenie w budynkach jednorodzinnych kompostowników do selektywnego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji | Miasto Szczecin | 325 | 325 | 325 | 325 | 1 300 | 0 | Budżet miasta |
| 4. | Badania morfologiczne odpadów | Miasto Szczecin | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | Budżet miasta |
| 5. | Likwidacja „dzikich wysypisk”, rekultywacja terenów zdegradowanych | ZDTiM Szczecin | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14 000 | 14 000 | Budżet miasta |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem | 3 825 | 3 825 | 4 365 | 3 825 | 15 840 | 14 620 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| 1. | Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Wartość inwestycji ogółem: 711 415 214,65 różnica wydatków ogółem w stosunku do wydatków w latach 2013-2017 wynika z poniesienia części wydatków w latach wcześniejszych (2007-2012) | ZUO Sp. z o.o. | 119 757 | 332 031 | 231 425 | 0 | 683 213 | 0 | nakłady ogółem, w tym źródła finansowania: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | środki własne |
|  |  |  | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 40 000 | 0 | środki Miasta |
|  |  |  | 37 764 | 122 093 | 81 492 | 0 | 241 349 | 0 | środki pomocowe |
|  |  |  | 42 848 | 137 817 | 96 775 | 0 | 277 440 | 0 | kredyt zaciągany przez podmiot |
|  |  |  | 19 145 | 62 121 | 43 158 | 0 | 124 424 | 0 | emisja obligacji - pokrycie podatku VAT |
| 2. | Budowa Zakładu przetwarzania odpadów przemysłowych i mieszanych odpadów budowlanych | TERBET | 0 | 1 000 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | Środki własne i środki pomocowe UE |
| 3. | Infrastruktura (place, boksy magazynowe, drogi wewnętrzne) do selektywnego zbierania i magazynowania odpadów: szkła opakowaniowego, odpadów budowlanych, odpadów komunalnych gabarytowych, zużytego sprzętu elektr. i elektronicznego | REMONDIS | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | środki własne + kredyt komercyjny |
| 4. | Hala i instalacja sortowania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i papieru nieopakowaniowego z wyłączeniem szkła | REMONDIS | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | środki własne + kredyt komercyjny |
| 5. | Hala i instalacja mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością wytwarzania paliwa alternatywnego | REMONDIS | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | środki własne + kredyt komercyjny |
| 6. | Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych z instalacji mechanicznej | REMONDIS | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | środki własne + pożyczka NFOŚiGW |
| 7. | Instalacja do produkcji paliwa RDF | SITA JANTRA Sp. z o.o. | B.d. | B.d. | B.d. | B.d. | B.d. | B.d. | Środki własne i środki pomocowe UE |
| 8. | Przebudowa obiektu szpitalnego na magazyn Odpadów medycznych | Szpital Szczecin-Zdunowo | 0 | 1 000 | 2 000 | 500 | 3 500 | 0 | 75% - ś rodki pomoc. 20% - budżet Woj. 5% - środki własne |
| 9. | Budowa nowych EKOPORTÓW | Miasto Szczecin | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 70 |  |
| Gospodarka odpadami: Razem | 141 452 | 365 926 | 239 860 | 4 395 | 751 623 | 14 690 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne | 137 627 | 362 101 | 235 495 | 570 | 735 783 | 70 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 3 825 | 3 825 | 4 365 | 3 825 | 15 840 | 14 620 |  |

## Tabela 5.4. Ochrona przed hałasem - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia Ochrona przed hałasem | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Razem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| 1. | Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów zagosp. przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem – na bieżąco | UM Szczecin | W trakcie opracowywania planów | Środki własne |
| 2. | Przygotowanie Programu Ochrony przed Hałasem, na podstawie wyników z II edycji Mapy akustycznej dla Szczecina – zakończenie zadania | UM Szczecin | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | Środki własne |
| 3. | Przygotowanie II edycji Mapy akustycznej dla Szczecina | UM Szczecin | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Środki własne |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| 1. | Zakup nowego taboru tramwajowego, niskopodłogowego | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 80 016 (12 wagonów) | 66 680 (10 wagonów) | bd | bd | 146 696 | 51 300 | Środki własne, Fundusz Spójności POIiŚ |
| 2. | Zakup używanego taboru tramwajowego, typu TATRA | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 1 042 (24 wagony) | 304 (7 wagonów) | bd | bd | 1 346 | bd | Środki własne |
| 3. | Modernizacja starego taboru tramwajowego, typu 105N | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 6 113 (4 wagony) | 0 | 0 | 0 | 6 113 | 0 | EFRR RPO WZ 2007-2013 |
| 4. | Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 160 000 | 160 000 | Środki własne miasta i unii europejskiej |
| 5. | Budowa ekranów akustycznych: (w tym ul. Jagiellońska – Szpital MSW) | UM Szczecin ZDTiM | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Środki własne |
| 6. | Przebudowa torowisk | UM Szczecin | 41 796 | 43 923 | 30 000 | 0 | 115 719 | 250 000 | Środki własne, środki pomocowe UE |
| 7. | „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwajowej na Osiedlu Gumieńce” Wydłużenie trasydo nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Hrubieszowskiej. | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | Środki własne, środki pomocowe UE |
| 8. | „Budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Mieszka I do kampusu uniwersyteckiego i cmentarza przy ul. Bronowickiej” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (parking Park&Ride, węzeł przesiadkowy, itd.) | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | Środki własne, środki pomocowe UE |
| 9. | „Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: 26 Kwietnia, Taczaka do pętli przy ul. Szafera i al. Wojska Polskiego” wraz z węzłami przesiadkowymi, parkingami Park&Ride i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | Budżet miast i środki UE. Odcinek od ul. Sosabowskiego do al. Wojska Polskiego na etapie Studium techniczno-ekonomicznego. |
| 10. | „Budowa linii tramwajowej od pętli przy ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego” | UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | Środki własne, środki pomocowe UE |
| Ochrona przed hałasem: Ogółem | 169 567 | 151 157 | 70 000 | 40 000 | 430 724 | 741 300 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia poza inwestycyjne: Razem | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne Razem | 169 567 | 150 907 | 70 000 | 40 000 | 430 474 | 741 300 |  |

## Tabela 5.5. Pola elektromagnetyczne	- przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| 1. | Prowadzenie cyklicznych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych | WIOŚ Szczecin | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | WFOŚiGW, Budżet państwa |
| 2. | Wprowadzanie do m.p.z.p. zapisów dot. pól elektromagnetycznych | UM Szczecin | Realizacja w trakcie opracowywania planów | Środki miasta |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| 1. | Zakup aparatury do pomiarów kontrolnych poziomów pół elektromagnetycznych (analizator widma) | WIOŚ Szczecin | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | Fundusze unijne |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne: Razem | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |
| Pola elektromagnetyczne: Razem | 2 | 152 | 2 | 2 | 158 | 8 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |

## Tabela 5.6. Poważne awarie i inne zagrożenia środowiska - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| 1. | Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego (TETRA) | UM Szczecin | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 6 600 | 0 | Środki miasta |
| 2. | Usuwanie skutków zagrożeń środowiska (w razie potrzeby) | UM Szczecin | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | Środki miasta |
| 3. | Kontrola pojazdów do transportu materiałów niebezp. | Policja, Insp. Transp. Drogowego | Koszty w ramach obowiązków służbowych | Środki własne |
| 4. | Wyznaczenie optymalnych drogowych tras transportu substancji niebezpiecznych, | Administracja wojewódzka Prezydent Miasta | Koszty w ramach obowiązków służbowych | Środki własne |
| 5. | Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia | UM Szczecin | Koszty w ramach obowiązków służbowych | Środki miasta |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 50 | 6 800 | 200 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| 1. | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP | UM Szczecin | 1 500 | - | - | - | 1 500 | - | Środki miasta |
|  | Zakup wag samochodowych - pomiary mas i nacisków pojazdów przeciążonych (działania przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ochrony środowiska) | Inspekcja Transportu Drogowego | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | - | Środki własne |
| 2. | Doposażenie Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie w sprzęt kontrolno – pomiarowy pozwalający zapobiegać poważnym awariom ( dymomierz, sonometr, dawkomierz osobisty, zestaw do kontroli paliwa) | Inspekcja Transportu Drogowego | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | Środki własne |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne: Razem | 1 972 | 180 | 180 | 180 | 2 512 | 0 |  |
| Poważne awarie: Razem | 4 222 | 2 430 | 2 430 | 230 | 9 312 | 200 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 50 | 6 800 | 200 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne | 1 972 | 180 | 180 | 180 | 2 512 | 0 |  |

## Tabela 5.7. Dziedzictwo przyrodnicze i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013 	– 2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia Dziedzictwo przyrodnicze | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Zagadnienie: Ochrona przyrody i krajobrazu |
| 1. | Tworzenie nowych pomników przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych. | Rada Miasta Szczecin | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | Środki Miasta |
| 2. | Bieżąca realizacja zadań ochronnych w rezerwacie „Zdroje” | UM Szczecin | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | Środki Miasta |
| 3. | Bieżąca pielęgnacja pomników przyrody na terenie lasów miejskich | UM Szczecin | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | Środki Miasta |
| 4. | Inwentaryzacja oraz zabezpieczanie i ochrona znanych zimowisk nietoperzy na terenie miasta | UM Szczecin, Chiropteolodzy | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | Środki Miasta |
| 5. | Opracowanie dokumentacji oraz aktywna ochrona siedlisk naturowych na terenach lasów miejskich | UM Szczecin | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Środki Miasta |
| 6. | Rygorystyczne stosowanie zasad w zagospodarowaniu obszarów (zgodnych z dyspozycjami przyrodniczymi danego terenu), zwłaszcza w lokalizacji funkcji uciążliwych lub szkodliwych dla człowieka i środowiska. | UM Szczecin | W ramach działań służbowych. | Środki Miasta |
| Ochrona przyrody i krajobrazu: Razem | 120 | 95 | 95 | 95 | 405 | 405 |  |
| Zagadnienie: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów |
| 1. | Realizacja zabiegów odnowieniowych i pielęgnacyjnych w Lasach Państwowych zgodnie z planem urządzenia lasu | Nadleśnictwo Gryfino, Kliniska, Trzebież | 161 (128,2 ha) | 159 (130,5 ha) | 150 (125,0 ha) | 155 (125,0 ha) | 625 | PUL-600 | Środki własne Lasów Państwowych |
| 2. | Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji na lata 2017-2020 PUP i POP | Nadleśnictwo Kliniska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUL-1000 POP- 35 | Środki własne Lasów Państwowych |
| 3. | Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji na lata 2017-2020 PUP i POP | Nadleśnictwo Trzebież | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUL-1100 POP - 40 | Środki własne Lasów Państwowych |
| 4. | Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji na lata 2017-2020 PUP i POP | Nadleśnictwo Gryfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUL- 1200 POP - 40 | Środki własne Lasów Państwowych |
| 5. | Renowacja parku leśnego i terenów zielonych Szpitala Zdunowo | Szpital, Szczecin-Zdunowo | 0 | 450 | 900 | 1800 | 3 150 | 1 350 | 75% - środki UE 20% - budżet Wojew. 5% - środki własne |
| 6 | Realizacja zadania ochrony czynnej płazów. Przenoszenie płazów w okresie migracji na terenach potencjalnej śmiertelności (m. in. PL Zdroje) - projekt coroczny połączony z wyłapywaniem płazów i zmianą organizacji ruchu | UM Szczecin ZUK-Lasy Miejskie | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 28 | Budżet miasta |
| 7. | Opracowanie Programu Ochrony Przyrody dla lasów miejskich wraz z inwentaryzacją siedlisk Natura 2000 i projektem prac ochronnych (kontynuacja). | UM Szczecin ZUK-Lasy Miejskie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Budżet miasta |
| 8. | Realizacja zadań z Planu Ochrony Rezerwatu Zdroje | UM Szczecin | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | Budżet miasta WFOŚiGW |
| 9. | Realizacja zadań z zakresu Programu Ochrony Przyrody dla lasów miejskich | UM Szczecin | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | Budżet miasta WFOŚiGW |
| 10. | Projekt „Ochrona, promocja i turystyczne zagospodarowanie lasów miejskich | UM Szczecin | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 75% - środki UE 25% - środki własne |
| 11. | Program ochrony bioróżnorodności w lasach miejskich | UM Szczecin | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 75% - środki UE 25% - środki własne |
| 12. | Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 w lasach miejskich | UM Szczecin | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 75% - środki UE 25% - środki własne |
| 13. | Przystosowanie dróg leśnych do ruchu pieszo-rowerowego | UM Szczecin ZUK-Lasy Miejskie | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 75% - środki UE 25% - środki własne |
| Ochrona i zrównoważony rozwój lasów: Razem | 1 032 | 477 | 927 | 1 827 | 4 263 | 1 458 |  |

## Tabela 5.7. Dziedzictwo przyrodnicze i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, c.d.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia Dziedzictwo przyrodnicze | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Zagadnienie: Utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| A. Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni |
| 1. | Realizacja „Programu konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni” (w tym przyulicznej w pasach drogowych) | UM Szczecin ZUK, ZDiTM | 2 500 | 400 | 400 | 400 | 3 700 | 1 600 | Środki miasta |
| 3. | Bieżące utrzymanie i konserwacja istniejącej zieleni w mieście | UM Szczecin ZUK, | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | 24 000 | Środki miasta |
| 4. | Konserwacja i bieżące utrzymanie terenu Cmentarza Centralnego i pozostałych cmentarzy | ZUK | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 12 800 | 13 200 | Środki miasta |
| B. Program rozwoju terenów zieleni |
| 5. | Program „Zielone Podwórka Szczecina” | UM Szczecin | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 | 2 400 | Środki miasta |
| 6. | Program Małych Ulepszeń | UM Szczecin – jedn. zarządzające komunalnym zasobem mieszk. | 13 | bd | bd | bd | 13 | bd | Środki jednostek zarządzających komunalnym zasobem mieszkaniowym |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem | 12 313 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 42 913 | 42 200 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| 1. | Modernizacja Parku Kasprowicza | UM Szczecin ZUK | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | Ok. 50% środki miasta OK. 50% Środki pomocowe |
| 2. | Ogród botaniczny | UM Szczecin ZUK | bd | bd | bd | bd | bd | bd | Ok. 50% środki miasta OK. 50% Środki pomocowe |
| 3. | Zagospodarowanie terenów geodezyjnych na tereny zieleni | UM Szczecin ZUK | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | Ok. 50% środki miasta OK. 50% Środki pomocowe |
| 4. | Utworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt | UM Szczecin ZUK | bd | bd | bd | bd | bd | bd | Ok. 50% środki miasta OK. 50% Środki pomocowe |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne: Razem | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 |  |
| Utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej: Razem | 16 813 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 47 413 | 41 200 |  |
| Dziedzictwo przyrodnicze i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody: RAZEM | 17 965 | 10 772 | 11 222 | 12 122 | 52 081 | 43 063 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 |  |
| W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne | 13 465 | 10 772 | 11 222 | 12 122 | 47 581 | 43 063 |  |

## Tabela 5.8. Edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Działania systemowe |
| 1. | Aktualizacja Miejskiego Programu Edukacji Ekologicznej | UM Szczecin | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| Edukacja formalna |
| 1. | Warsztaty/seminaria/wykłady poszerzające wiedzę nauczycieli i młodzieży na tematy związane z ochroną środowiska. | NGO, CDiDN, Uczelnie Wyższe, UM Szczecin, Pałac Młodzieży, szkolne schroniska młodzieżowe, domy kultury | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 2. | Wsparcie konkursów wiedzy ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 3. | Prowadzenie cyklicznych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach cennych przyrodniczo, np. organizacja pikników ekologicznych i wycieczek połączonych z pogadankami nt. ochrony przyrody, udostępnianie i promowanie ścieżek przyrodniczych, itp. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 4. | Prowadzenie przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Dzieci zapoznają się z problematyką odpadów, wykorzystaniem energii odnawialnej, ochrony lasów, wód, klimatu, itp. głównie poprzez gry i zabawy w terenie. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 5. | Prowadzenie ośrodków (centrów) edukacji ekologicznej i turystycznej dla uczniów szczecińskich szkół. | NGO, UM Szczecin, Pałac Młodzieży, szkolne schroniska młodzieżowe | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 6. | Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży do ujęć wody, oczyszczalni ścieków, rezerwatów przyrody, itp. | ZWiK Sp. z o.o., NGO, Szkoły, Przedszkola, UM Szczecin, szkolne schron. młodzież. | 20 | 15 | 15 | 15 | 65 | 80 | WFOŚiGW, Środki Miasta |

## Tabela 5.8.  Edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016, c.d.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Prognozowane nakłady w tys. zł | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem 2013-2016 | 2017-2020 |  |
| Edukacja nieformalna |
| 1. | Systemat. weryfikacja danych nt. stanu środowiska w mieście i podejm. działaniach na rzecz jego ochrony (na stronie intern. UM) | NGO, UM Szczecin | W ramach działań urzędu | Środki Miasta |
| 2. | Organizacja prelekcji oraz konkursów dla mieszkańców miasta w celu zachęcania do ekologicznego stylu życia. | NGO, UM Szczecin, Rady Osiedli | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 3. | Cykliczna edycja programów / artykułów informujących o stanie środowiska w mieście i działaniach na rzecz jego ochrony (programy z udziałem przedstawicieli miasta i organizacji pozarządowych) | Lokalne media, NGO, UM Szczecin | W ramach działań urzędu | Środki Miasta |
| 4. | Organizowanie konkursów (reporterskich, fotograf., itp.) oraz współrealizacja i edycja filmów ukazujących stan środow. w mieście oraz dział. na rzecz jego poprawy | Lokalne massmedia, NGO, UM Szczecin | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 5. | Promowanie ścieżek przyrodniczych i obszarów cennych przyrodniczo itp. poprzez wydawanie materiałów edukacyjnych oraz wydawanie ulotek informacyjnych nt. proekol. zachowań konsumenckich, oszczędzania wody i energii, korzystania z publicznych środków transportu, segregacji odpadów, itp. | NGO, Nadleśnictwa, UM Szczecin, Pałac Młodzieży, szkolne schroniska młodzieżowe | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | WFOŚiGW, Środki Miasta |
| 6. | "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000 | UM Szczecin | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 75% - środki UE 25% - środki własne |
| Edukacja ekologiczna: Razem | 690 | 375 | 375 | 310 | 1 830 | 520 |  |